YUNDU   /   SYSTEM DESIGN

# 云渡
文件交换平台

产品需求与系统设计

生产与办公网络文件交换及审批

版本  V1.0     ｜     更新日期  2026 年 9 月 15 日

实施基线：30 人在线 · SQL / CSV 最大 30 MiB · 杀毒默认关闭

供产品评审、开发实施与测试验收使用

# 目录

产品与核心设计

01    产品概述与实施基线

产品定位、实施技术栈与关键决策

02    产品目标与功能边界

双向交换场景、功能边界、组织角色与权限

03    本地账号与两步验证码登录

本地账号、动态验证码、会话与管理员代办

04    系统架构与安全域

网络安全域、控制面与数据面、部署信任边界

05    申请生命周期与文件处理

申请与文件、内容检查、流程编排、审批及下载

06    数据库与接口契约

身份组织、业务数据模型与 REST 接口契约

点击章节标题可跳转至正文

# 目录

接口与实施交付

07    一致性 幂等与异常补偿

事务一致性、幂等处理、失败重试与补偿机制

08    安全策略与集成配置

对象存储、Proxy、群机器人、安全策略与留存

09    前端 后台与运行保障

页面交互、后台管理、部署配置与运行监控

10    版本范围与替代方案

V1.0 交付边界、后续扩展与替代方案

11    环境准备与测试验收

版本边界、上线条件、功能与性能验收

12    工程组织与实施交付

工程目录、开发阶段、实施要求与参考资料

点击章节标题可跳转至正文

# 1 产品概述与实施基线

本文件规定云渡文件交换平台 的产品范围、功能、安全控制、数据结构、接口、部署及验收要求，供产品负责人、开发人员、测试人员和运维人员共同执行。目标规模约 30 人同时在线，按 60 人短时峰值验收。V1.0 提供浏览器中的双向文件交换，采用本地账号密码加 Microsoft Authenticator 动态验证码登录，按已发布的可编排审批流程完成授权后，仅申请人可以在目标网络网页下载。

技术栈确定为 Go、React、TypeScript、Ant Design、MySQL 8.4 LTS、MinIO 或 S3 兼容对象存储。第一版采用模块化单体，任务在 Web 后端内部执行，不安装终端 Agent，不建设主机监控或远程文件下发体系，不依赖 Redis、ClickHouse 或消息中间件。

## 1.1 关键决策

表 1–1  关键决策

| 事项 | V1.0 设计 |
| --- | --- |
| 交互形态 | 浏览器上传、审批、查询、下载；生产运维机器只需访问生产门户 |
| 交换方向 | PROD_TO_OFFICE 和 OFFICE_TO_PROD，两方向分别配置准入策略 |
| 身份 | 平台本地账号密码加 TOTP 验证码，Microsoft Authenticator 扫码绑定 |
| 审批 | 可视化编排、校验、模拟、版本发布及停用；内置组负责人→安全员→部门领导默认模板 |
| 文件授权 | 提交后冻结精确对象版本和哈希，多文件整体审批、整体发布 |
| 双对象存储 | 来源存储接收上传，审批后由 Web 后端复制至目标存储 |
| 办公进入生产 | 只允许严格验证的纯文本，小体积，检查全部内容而非仅看后缀 |
| 文件领取 | 同一申请人在目标网络登录网页领取，原始文件名下载，不自动执行 |
| 系统设置 | 对象存储、Proxy、企业微信群机器人、SMTP、AI 和扫描统一集成配置 |
| 持久化 | MySQL 保存业务、会话、授权、任务、审计和必要的供应商 Token 缓存 |

## 1.2 默认参数的性质

本文中的数值是可执行的初始产品参数，不代表企业已经核定的容量或管理制度。开发必须实现参数校验和配置版本管理，上线前按实际网络、扫描能力和留存制度确定正式值。硬性安全边界不能通过普通配置关闭。

“必须”表示 V1.0 验收要求。“默认”表示初始配置。“V1.1”表示后续候选能力。本文取代早期讨论中强制 Entra OIDC、独立 Transfer Agent、单向交换和其他数据库组件的要求。

## 1.3 品牌名称 标语与展示规范

产品中文名称确定为“云渡”，正式名称为“云渡文件交换平台”，产品标语与登录页副标题统一为“生产与办公网络文件交换及审批”。技术标识统一使用 yundu；不将 Yundu 扩写为未经确定的英文产品全称。

表 1–2  品牌名称 标语与展示规范

| 项目 | 固定文案与使用方式 |
| --- | --- |
| 产品简称 | 云渡；用于侧边栏折叠状态、小尺寸品牌字标及简短通知前缀 |
| 正式名称 | 云渡文件交换平台；用于登录页、系统顶部、文档封面、关于页面和浏览器品牌标题 |
| 产品标语 | 生产与办公网络文件交换及审批；用于登录页主标题下方和文档封面，不在每个业务页面重复 |
| 浏览器标题 | 页面名称 · 云渡文件交换平台，例如“我的申请 · 云渡文件交换平台” |
| 门户标识 | 独立标注“生产网络入口”或“办公网络入口”，不能因品牌统一而隐藏当前安全域 |
| 企业微信群通知 | 默认前缀“【云渡】”，例如“【云渡】待处理申请 REQ-20260915-000001”；保留当前节点、处理链接及真实 @ 人 |
| Authenticator 账号 | TOTP issuer 使用“云渡”，label 使用账户识别名；otpauth URI 必须正确百分号编码，二维码在平台内部生成 |
| 关于页面 | 展示正式名称、标语、发行版本、构建标识及版本日期，不虚构认证或安全保证 |
| 技术命名 | 工程目录 yundu、服务 yundu-web、部署恢复工具 yundu-admin；接口路径和领域枚举保持本文契约 |

前端集中定义 productName、productShortName、productTagline，并由共享品牌组件用于登录页、顶部、侧栏和关于页面。通知模板与 TOTP issuer 使用后端统一品牌常量，禁止散落硬编码导致不同页面名称不一致。V1.0 不新增通用品牌管理后台或在线修改 issuer 的功能，避免不必要的配置和已绑定验证码账户名称漂移。

视觉延续本定稿的深蓝与青绿色系，品牌以清晰中文文字为主。Codex 实现时可制作简洁的 SVG 字标及 favicon，但不增加未经确定的新标语或复杂图形；登录页品牌区域不能挤占本地账号、密码和第二步验证码的主要操作空间。前台不出现早期内部代号。

# 2 产品目标与功能边界

## 2.1 用户场景

生产到办公：开发或运维人员为故障分析，从生产浏览器上传日志、报表或数据导出文件，完成检查和审批后，在办公浏览器下载。

办公到生产：运维人员在办公浏览器上传符合准入条件的文本数据，说明生产使用目的，检查和审批完成后，在生产运维机器的浏览器登录下载。系统不要求选择主机、指定远程目录或安装接收程序。

业务成功标准是每个被放行文件都能反查申请人、方向、用途、源与目标精确版本、SHA256、完整检查报告、实际审批节点及办理人决定、授权期限和下载发送记录。

## 2.2 范围边界

V1.0 不采集主机、不自动查询数据库、不提供 SSH/RDP/SFTP、不远程落地文件、不执行脚本或 SQL、不自动导入生产软件，不建设长期网盘、公开分享或协作编辑。

生产运维机器的操作系统不改变 Web 使用方式。平台不能控制普通浏览器最终保存的本地路径，也不能证明用户保存后没有修改或执行文件。若只允许特定受管机器访问，须由企业访问网关、网络 ACL 或终端制度约束，而不是新增本平台 Agent。

审批查看的是业务说明、文件清单及检查报告。V1.0 不提供文件正文在线预览；不得为办公审批预览提前把生产正文复制到办公存储。实际内容审查如有需要，应在已有获准流程中完成并引用检查编号。

## 2.3 角色和权限

表 2–1  角色和权限

| 角色 | 范围 | 主要权限 |
| --- | --- | --- |
| 申请人 REQUESTER | 本人申请 | 来源门户新建上传提交，批准前取消，目标门户下载 |
| 组负责人 GROUP_MANAGER | 分配的申请 | 默认组负责人节点审批及相关元数据查看 |
| 信息安全员 SECURITY_OFFICER | 分配任务及授权安全范围 | 安全复核节点审批、安全异常查询、批准后撤销 |
| 部门领导 DEPARTMENT_MANAGER | 分配的申请 | 默认最终责任审批，按流程版本分配 |
| 审计员 AUDITOR | 授权部门或全局 | 元数据与审计查询导出，无正文下载权 |
| 组织管理员 ORG_ADMIN | 授权组织范围 | 用户、组、部门、负责人及待办重分配 |
| 安全管理员 SECURITY_ADMIN | 安全治理范围 | 安全策略、关键集成发布、冻结撤销、MFA 恢复审核 |
| 系统运维员 SYSTEM_OPERATOR | 应用运行信息 | 集成草稿测试、任务排错和技术重试 |

管理员无默认文件下载权，代办须按第 3.7 节执行，无强制通过、跳过扫描、手动标记传输成功和查看 TOTP 秘钥的功能。应用外数据库超级用户由企业特权账号制度管理，不能宣称应用 RBAC 可约束其全部操作。

部门包含多个组，用户可属于多个组，一份申请选择一个当前有效成员组。部门由组推导，业务系统按组授权。每组和部门分别配置主要负责人及有序备用名单，安全员按部门配置，缺失时用已发布全局候选。

提交时按已发布流程和冻结字段求得实际路径，解析各节点办理人并保存候选快照。默认三个责任类别须由不同用户承担，禁止申请人自批；自定义节点按照安全基线执行职责分离。缺少办理人或冲突返回 APPROVER_RESOLUTION_FAILED，不能自动跳过。后续组织变更不修改历史决定。

待办人停用后任务暂停待处理并告警。组织管理员可从当前合法候选重分配未完成节点，理由必填、再次验证职责分离、追加审计；不能重分配自己申请的任务。已完成节点不得换人或重新打开。

# 3 本地账号与两步验证码登录

## 3.1 认证方案

用户在平台输入本地账号密码，第一步通过后输入 Microsoft Authenticator 中显示的六位动态验证码，第二步验证成功才创建正式登录会话。平台采用标准 TOTP，不要求接入 Microsoft Entra 租户、OIDC 或微软云端 MFA API。

Microsoft Authenticator 支持为非 Microsoft 账户添加验证方式，相关产品能力见参考资料 S1。这里是“兼容 Authenticator 的 TOTP 两步验证”；采用标准协议不能技术上保证用户只能使用微软这一款兼容应用，不应在产品说明中混淆为微软云身份认证。

TOTP 参数固定为 HMAC-SHA1、6 位、30 秒时间步、每账户独立 160 bit 随机秘钥，符合 RFC 6238 的时间型验证码方式。参数以真实 Microsoft Authenticator 扫码兼容测试验证，不能用固定万能验证码代替。

## 3.2 本地账号和密码

V1.0 由组织管理员创建用户，关闭公开注册。用户名规范化为小写 ASCII，3～64 字符，允许字母、数字、点、下划线和短横线，唯一且与显示名分离。显示名可用中文，密码不自动 trim、不截断。

密码长度 12～128 Unicode 字符并限制 UTF-8 字节数不超过 512；支持粘贴和密码管理器，拒绝常见泄露/弱密码。使用成熟 Argon2id 库和独立随机盐，起步参数内存 64 MiB、迭代 3、并行度 1，在生产硬件上校准；PHC 字符串保存算法和参数以便升级。密码存储原则参见 S3。

密码修改、账号停用、MFA 重置使全部会话失效。账号不存在与密码错误返回同类提示，使用固定的假哈希校验避免显著时间差。密码恢复不能清除已经绑定的 MFA；修改密码不允许顺带免除第二步。

## 3.3 首次激活和绑定

1. 管理员创建待激活账户并通过企业已验证的联系方式分发一次性激活凭据，平台只保存凭据哈希，默认 24 小时有效，单次使用。

2. 用户设置密码后进入仅允许绑定 MFA 的受限流程，尚无申请、审批、文件读取或系统管理权限。

3. 后端生成 pending TOTP 秘钥，信封加密保存；二维码使用 otpauth URI，issuer=云渡，label 为账户识别名，不能放入公共二维码服务。

4. 用户在手机 Microsoft Authenticator 中添加“其他账户”并扫码，输入动态验证码完成绑定。

5. 绑定成功事务将 MFA 置 ACTIVE，消费本次匹配的时间步，清除 pending 数据，再要求下一次登录使用两步验证。

二维码/备用手工秘钥只在有效绑定流程短时展示，默认 10 分钟，到期重新生成。绑定页面 no-store、禁止截图埋点/外部脚本，不写秘密到 URL、日志、通知或 AI。绑定成功不再提供查看秘钥接口。

## 3.4 登录流程与防重放

表 3–1  登录流程与防重放

| 阶段 | 输入 | 输出和限制 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | username、password | 仅返回绑定浏览器及门户的 login_challenge，有效期 5 分钟 |
| 第二步 | challenge、6 位 TOTP | 验证成功创建会话；第一步凭据不能访问任何业务 API |
| 验证窗口 | 当前时间步，最多前后各 1 步 | 匹配步必须严格大于该账户已消费的 last_used_step |
| 并发保护 | 同一账号两门户同时使用同一时间步 | MySQL 行锁/条件更新，最多一次成功，另一端等待新码 |
| 错误限制 | 每 challenge 最多 5 次 | 用尽作废；账号/IP 同时限流，不能换 challenge 无限重试 |

同一时间步内的验证码只能成功使用一次。数据库只存已消费步号，不记录用户输入验证码。验证使用恒定时间比较，challenge 与 MFA 消费、会话创建在同一事务完成。库/服务器时钟异常则阻断验证并告警，不无限放大容错窗口。

默认账号在 15 分钟累计 10 次密码错误锁定 15 分钟；MFA 在 15 分钟累计 10 次错误暂停 15 分钟；IP 粗限流与账号限流并用，返回 Retry-After。参数可收紧，不能无限尝试；统一错误文案避免泄露用户存在性和绑定状态。

## 3.5 手机丢失与恢复

恢复不能变成“密码正确即可绕过 MFA”。V1.0 不用短信、邮件或固定恢复码直接创建完整业务会话。

用户通过企业线下身份核验申请 MFA 重绑。组织管理员发起，另一名安全管理员审核；二人不能是被恢复用户，系统禁止自助管理员重置自己的 MFA。批准后提升 session_version、撤销所有会话/grant、旧 TOTP 秘钥失效，账户进入 MFA_REBIND_REQUIRED。

向已验证渠道发送一次性重绑凭据（默认 30 分钟），结合正确密码仅进入绑定流程。新码验证前不开放业务权限。凭据过期或失败次数用尽重新核验，恢复全程留痕。首个管理员通过部署引导的一次性配置建立，也必须绑定 TOTP，无默认管理员密码和永久紧急免 MFA 账号。

正常换手机可要求当前密码和旧 TOTP 完成授权后绑定新秘钥；激活新秘钥时原子失效旧秘钥及会话。手机与服务器保持时间同步，生成标准 TOTP 本身不依赖手机和平台实时访问微软云。

## 3.6 Web 会话

两门户使用同一本地用户 ID，但各自独立 Cookie，默认绝对期限 8 小时、空闲 30 分钟。Cookie 为 Secure、HttpOnly、SameSite=Lax、Path=/，采用 __Host- 前缀，不设置跨域 Domain。正式会话记录 mfa_verified_at；未完成第二步不算登录。

会话 token 至少 256 bit 随机，MySQL 只存哈希。每次敏感动作从主库检查用户 active、session_version、portal_zone 和期限。用户正常登录后不要求每次下载再输验证码；密码/MFA 变更及高风险管理可要求重新输入当前验证因素。

退出撤销当前会话，退出全部/停用提升 session_version。多 Web 实例共享 MySQL 会话，不依赖 Redis 或粘滞负载。MySQL 不可用时新登录、审批、下载授权失败关闭。

## 3.7 管理员代理处理节点

V1.0 保留管理员代办能力。“代理处理”指管理员在平台内代表某个原办理人处理当前审批任务，与网络 Proxy 配置无关。新增 workflow.task.act_on_behalf 权限，可授予组织管理员并限定部门/组范围；拥有管理后台入口不自动获得代办权。

管理员可在运行实例详情中选择当前仍待办的成员任务，填写代办原因（10～500 字），明确点击“代为同意”或“代为拒绝”，并完成近期 MFA 验证（默认 5 分钟以内）。页面同时展示申请、节点、原办理人、实际管理员和决定；不能冒用原办理人的登录会话。默认节点允许授权管理员代办，节点属性可关闭 allow_admin_act_on_behalf，随发布版本冻结。

代办沿用当前节点及整个流程的安全约束，不能跳过节点、扫描、内容限制或直接放行文件。管理员不能代办自己的申请；职责分离按实际 actor_id 校验，不能通过代替不同人员让同一管理员承担互斥责任类别。原办理人停用造成的待办暂停可由合规代办完成；其他全局冻结、过期或安全阻断不因代办解除。

SINGLE 代办完成所选成员任务；ANY 首个有效同意结束节点并取消其余待办；ALL 只完成所选一人的任务，同一实际管理员不能重复代办同节点的多个成员席位，也不能以本人席位加代办席位重复计票。拒绝按原节点拒绝规则终止。已处理、已取消或未激活节点不可代办。原办理人与管理员并发操作时，事务锁及 expected_version 保证仅第一个有效决定成功，另一方得到 TASK_ALREADY_DECIDED。

任务 assignee_id 保留原办理人，不用管理员覆盖。workflow_action 新增 acting_mode（SELF/ADMIN_ON_BEHALF）、original_assignee_id、delegation_reason、permission_scope_snapshot、mfa_verified_at；actor_id 始终为真实操作者。审计与流程时间线清楚显示“管理员甲代原办理人乙同意/拒绝”，并保存决定、时间和前后状态。

代办与重分配是两个操作：重分配改变未来待办人并群消息 @ 新办理人；直接代办提交审批决定，不制造管理员待办。代办完成后站内通知原办理人，按节点完成/拒绝规则发送群消息，群内不展示代办原因全文；取消所选成员的陈旧催办，ALL 剩余提醒只 @ 仍待办成员。

接口：POST /api/v1/admin/workflow-tasks/{task_id}/act-on-behalf。请求为 decision（APPROVE/REJECT）、reason、expected_version，携带 Idempotency-Key 和通过近期 MFA 的会话。后端独立检查权限范围、节点开关、职责分离及任务状态；返回 decision_id、task_status、node_status、request_status。403 表示无权/职责冲突，409 表示状态或版本冲突；普通审批 API 不接受客户端自行指定 actor_id 或 acting_mode。

后台运行实例页为合法待办展示“管理员代办”；权限不足不展示按钮，后端仍必须拒绝。代办原因和记录仅对授权人员可见，可按实际管理员、原办理人、节点及时间筛选审计。

# 4 系统架构与安全域

## 4.1 纯 Web 部署

生产和办公分别提供受控 HTTPS 门户入口，转发至受控交换应用区的一套 Go Web 应用。React 使用同一代码库，按后端可信 portal_zone 呈现功能。应用包含身份、审批、数据流和后台任务模块，可部署两个相同实例进行高可用。

文件处理链路为：来源浏览器→来源 Web 入口→Web 数据面→来源对象存储；审批完成后由内置复制任务读取来源版本、写目标候选版本；目标浏览器→目标 Web 入口→Web 数据面→目标对象存储，流式返回本人。

表 4–1  纯 Web 部署

| 环节 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 生产与办公门户 | 各安全域浏览器 → 对应 HTTPS 入口 → 统一 Web 应用 |
| 控制面 | 本地身份与 MFA、申请、可编排审批、下载授权、配置、审计 |
| 数据面 | 上传、内容检查、双存储复制、目标复查、授权下载；均由 Web 后端处理 |
| 基础依赖 | MySQL + 双对象存储 + 病毒扫描；出站 Proxy → 企业微信等集成 |

生产和办公必须是独立存储实例或被网络隔离的服务边界，同一个 MinIO 的两个 bucket 不能作为等价的双域隔离。用户浏览器不持存储密钥，不直接访问 bucket 或存储控制台。

## 4.2 控制面与数据面

Control Plane 负责身份、组织、申请、审批、状态、授权、配置和审计元数据；Data Plane 负责上传字节、检查、SHA256、复制和下载。它们是同一 Web 应用内部的职责及资源隔离，不是必须拆分的微服务。

正文不进入 MySQL、业务 JSON API 或普通日志，但会经过受控 Web 数据面的内存缓冲和必要的扫描临时空间。此架构要求企业允许交换应用区在批准前处理来源文件；批准前不得将正文持久化到目标内容存储。不能声称它满足“审批前任何字节都不离开来源物理网络”的额外要求。

如果现网不允许该受控处理链路，应接入企业已有合规交换设备或重新评估分域 Web 部署，不能用任意网络代理绕过隔离。本方案支持经批准的双向业务交换，不宣称是物理单向光闸。

## 4.3 网络和权限矩阵

表 4–2  网络和权限矩阵

| 发起方 | 目标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 生产/办公浏览器 | 对应门户 HTTPS 443 | 该安全域被允许的上传、审批和下载 |
| 两处门户代理 | Web 应用固定 TLS/mTLS 端点 | 清理用户伪造头后传递可信入口身份 |
| Web 应用 | MySQL TLS 3306 | 会话、业务、任务、审计 |
| Web 数据面 | 两侧固定 S3 HTTPS endpoint | 分角色限定 bucket/prefix/version 的操作 |
| Web 检查模块 | 内部病毒扫描服务 | 完整文件检查，受限临时空间 |
| 通知/AI 适配器 | 获准企业接口/代理 | 显式绑定的目的地主机和端口 |

不开放到生产运维机器的 SSH、RDP、远程文件共享或任意 HTTP 访问。存储访问按上传、源读、目标写、目标读、删除和审计归档分离凭据，不能因单体架构只用一个全权限密钥。

## 4.4 内置任务运行

Web 后端启动有限数量的后台工作协程，使用 MySQL 任务表领取扫描、复制、通知、过期、清理和归档任务。多个 Web 实例使用短事务租约竞争，无独立 Transfer Agent、Agent 心跳 API 或机器注册表。

应用退出时停止领取、限时等待进行中任务；未完成任务租约到期可重领。文件流、扫描和元数据请求使用独立并发限制，避免大文件占满普通 API 资源。

# 5 申请生命周期与文件处理

## 5.1 申请模型

表 5–1  申请模型

| 字段 | 类型和约束 |
| --- | --- |
| id / request_no | 后端 UUID 和日期序列号，禁止 MAX 加一生成 |
| direction | PROD_TO_OFFICE / OFFICE_TO_PROD，创建后不可修改 |
| requester_id | 当前会话用户，客户端不可代填 |
| group / department / system | 有效成员组、组推导部门、有权限业务系统 |
| title / reason | 标题 5～100 字符，用途 20～2000 字符 |
| ticket_no | 必填 1～100 字符的故障、变更或需求工单 |
| data_category | LOG、QUERY_EXPORT、REPORT、TEXT_DATA、OTHER |
| security_level | INTERNAL 或 SENSITIVE，V1.0 禁用 HIGH |
| data_scope | 10～1000 字符，时间范围、字段和记录量概述 |
| desensitized / description | 生产到办公敏感级必填脱敏声明和方法说明 |
| production_use_description | 办公到生产必填 20～1000 字符的使用目的 |
| requested_validity_hours | 按方向和密级限制，提交后冻结 |
| declaration_accepted | 确认真实用途、最小范围和文件准入承诺 |
| version | 并发修改控制，命令需要 expected_version |

申请关联多个 transfer_file。文件数量、真实大小、来源/目标域、哈希和审批人由后端计算。草稿可编辑或删除失败文件；提交后文件清单及业务内容不可更改。

## 5.2 方向与默认限额

表 5–2  方向与默认限额

| 参数 | 生产到办公 | 办公到生产 |
| --- | --- | --- |
| 文件数 | 1～20 个 | 1～5 个 |
| 单文件大小 | 1 byte～100 MiB | SQL：1 byte～30 MiB；CSV：1 byte～30 MiB |
| 每单总大小 | 1 GiB | 150 MiB，仍最多 5 个文件 |
| 用户上传并发 | 3 | 2 |
| 默认领取期限 | 24 小时 | 8 小时 |
| 最大领取期限 | 内部 48 小时，敏感 24 小时 | 24 小时 |
| 文件类型策略 | 有限业务文件类型 | 仅 SQL/CSV，严格纯文本独立规则 |

办公到生产按后缀独立校验：SQL 最大 30 MiB（31,457,280 bytes），CSV 默认及本版最大 30 MiB（31,457,280 bytes），每单最大 150 MiB（157,286,400 bytes）。等于上限允许，多 1 byte 拒绝。管理员可发布更低限额，但不能突破本版上限或扩大办公方向类型集合。页面使用 MiB 并说明换算，不混用十进制 MB。生产到办公继续保持原方向限额。

公共默认：每用户未结束单 20，草稿 7 天，上传会话 30 分钟，提交到发布截止 7 天，节点 24 小时提醒，来源检查新鲜度 24 小时，内部签名及下载开始授权 60 秒，流续检 15 秒。

## 5.3 两条主流程

以下审批顺序为内置默认模板示例。实际运行按方向和组织范围匹配已发布版本，由该版本的条件分支、审批节点和会签配置驱动。

生产到办公：生产网页上传→来源基础检查→提交冻结→来源必需检查（杀毒按开关）→组负责人→安全员→部门领导→内置任务复制到办公存储→目标哈希与必需检查（杀毒按开关）→整单发布→本人办公网页下载。

办公到生产：办公网页上传文本→全文纯文本初检→提交冻结→来源纯文本权威复核（杀毒按开关）→相同审批流程→复制到生产候选存储→生产目标全文纯文本、SHA256 复查（杀毒按开关）→整单发布→本人生产网页下载。

上传初检不等于已提交。提交后必须有针对冻结版本的权威完整报告，允许严格条件下复用同版本近期报告；不能复用其他对象版本或其他方向策略的结果。

## 5.4 多文件上传

React 队列按文件展示等待、进度、完成、失败和取消，失败项整文件重试，不影响成功项。浏览器通过来源域同源上传路由把流发到 Web 后端，再写来源存储。后端有界缓冲并计算 SHA256，不把整文件读入内存。

每次重试产生新的 upload_attempt 和 UUID key，上传完成记录精确 version_id。前端声明的 Content-Length、MIME、哈希和完成状态都不是权威，后端按真实字节计量。并发上传先事务预占申请/用户配额，失败释放，后台对账修正。

V1.0 无浏览器断点续传。对象 SDK 内部 multipart 仅用于有界写入，不宣传为用户恢复分片能力。取消/崩溃产生的 multipart 和孤儿对象须清理。存在未完成或失败的活动文件时禁止提交。

上传会话创建时返回本文件后缀的 effective_max_bytes 和政策版本；PUT content 使用原始文件字节请求体，禁止 multipart/form-data，文件名及业务字段仅在创建会话的 JSON 提交。后端同时检查期望大小、HTTP 长度（如有）、实际读取字节数及剩余整单配额；不信任浏览器 accept 或 Content-Type。实际字节与声明不一致或超过上限即取消对象写入，标记失败并清理部分对象。

上传开始前取得全局槽位；满额返回 429 RESOURCE_BUSY 和 Retry-After，前端保留文件并进入等待，2～5 秒抖动后重试，可取消。拒绝必须发生在读取正文及写对象前；代理与浏览器可能已有少量在途字节，不能承诺零网络开销。只在尚未消费正文时自动重试；断流仍按本版整文件重传。新的重传 attempt 使用新 key，成功文件不被重传覆盖。

## 5.5 文件名与存储版本

对象 key 示例为 exchanges/{direction}/{date}/{request_uuid}/{file_uuid}/{attempt_uuid}。所有路径片段由服务端生成，原始文件名只保存在 original_filename，不作为对象定位键。

合法原名支持中文、空格及常见 Unicode 字符，长度 1～200 字符且 UTF-8 不超过 240 bytes。拒绝路径分隔符、CR/LF/NUL、控制/双向控制字符、点路径、Windows 设备保留名、尾点/空格及跨平台危险字符。不能接受时明确提示改名，不静默改动已接受名称。

object_location 以 storage_revision_id、bucket、object_key、version_id 四元组定位。后续扫描、复制和下载必须读取精确版本，不得在版本缺失时回退到最新对象。ETag 不是 SHA256。相同原名可上传不同文件，通过 ID、大小和哈希区分。

## 5.6 生产到办公文件准入

默认允许 txt、log、csv、json、sql、pdf、xlsx。结合扩展名、内容探测、容器结构检查；仅在杀毒策略启用时增加真实病毒扫描。禁止可执行、宏文档、普通压缩包及加密文件；XLSX 验证 OOXML 结构并拒绝宏和嵌入可执行内容。SQL 仅作附件，不在平台执行。

容器检查默认展开上限 512 MiB、嵌套深度 3、条目 10000；扫描引擎实际能力更低时以更低值为准。触及引擎跳过/超限不能判为通过。本方向规则不能用于办公到生产。

## 5.7 办公到生产纯文本准入

本节采用基础文件类型检查，不进行 SQL 语句安全分析、SQL 语法校验、CSV 公式拦截、脚本关键字识别或 Base64/Hex 解码载荷分析。办公到生产只允许 .sql 和 .csv；后缀大小写归一，.txt、.json、可执行文件、压缩文件及其他后缀拒绝。CSV 和 SQL 采用相同文本准入规则，不依赖浏览器声明的 Content-Type。

编码只允许完整有效的 UTF-8（包含 ASCII），可含文件开头 UTF-8 BOM。检查遍历所有上传字节，不只看文件头。增量解码保留跨块未完成码点，拒绝非法编码、NUL、除 TAB/CR/LF 外的 C0 控制字符及 DEL；读取失败、检查超时或扫描未覆盖完整文件均不能通过。合法中文、符号、换行和制表符允许。UTF-16、UTF-32、GBK/GB18030 提示另存为 UTF-8 后重传，不自动转码。

结合已知文件头识别常见二进制或容器格式（如 PE/ELF、ZIP、PNG/JPEG、PDF），发现匹配则拒绝，即使后缀被改成 .sql/.csv。文件头探测只作辅助；未知文件头不能自动通过，仍必须完成全文编码与控制字节检查。检查器只报告明确命中的规则，不用“可疑内容”作为没有具体规则的兜底拒绝理由。

继续执行第 5.2 节文件数量、单文件和整单大小限制，默认办公到生产 SQL 单文件最大 30 MiB、CSV 单文件最大 30 MiB、整单最大 150 MiB。零字节文件拒绝；不额外限制 SQL 单行长度、CSV 行数、列数或单元格长度，资源消耗由总字节数和并发上限控制。

表 5–3  办公到生产纯文本准入

| 类型 | 必须执行的检查 | 明确不做的检查 |
| --- | --- | --- |
| SQL | 后缀、真实大小、已知文件头、全文 UTF-8 和控制字节检查 | SQL 语法、关键字、语句安全、数据库连接或试执行 |
| CSV | 后缀、真实大小、已知文件头、全文 UTF-8 和控制字节检查 | 列数一致、引号语法、字段类型、单元格公式及业务数据校验 |

Go 实现使用有界流读取、增量 UTF-8 校验和逐字符检查；单个读取块不能直接当作完整 UTF-8 文件验证，以免错误拒绝跨块中文。checked_bytes 必须等于实际大小，SHA256 覆盖原始字节。CSV 无需调用 encoding/csv 作为上传准入门槛；若将来做表格预览，解析失败只回退为转义后的文本展示，不能改变文件准入结果。

检查结果统一显示“通过文本文件检查”，不显示“SQL 安全”“无病毒”或“内容可靠”。SQL 和 CSV 没有能证明用途的统一文件签名，其他有效文本改成 .sql/.csv 仍可能通过；文本检查不能证明文件来源、业务内容或执行结果。平台只上传、审批和下载，不解释执行 SQL、公式或脚本。该边界不增加额外内容审查要求。

## 5.8 检查报告与内容不变

杀毒策略 antivirus_enabled 默认 false，对两个交换方向均生效；纯文本准入、文件大小、SHA256、审批和下载授权不受此开关影响。关闭状态不部署或连接 ClamAV，不要求病毒库就绪，不因扫描服务缺失使应用 readiness 失败。

系统设置→集成配置→病毒扫描保留适配器和开关，显示“杀毒未启用”。每个来源/目标检查报告写入 required=false、status=SKIPPED_DISABLED、policy_revision_id、checked_bytes=0、coverage_complete=false 和说明；页面不得显示“无病毒”或把该项写成 PASSED。其他必需检查仍须完整通过。

管理员启用时必须先配置并测试真实扫描器，随后发布策略。提交时冻结 antivirus_required 与扫描配置版本，扫描任务、审批放行和目标发布都使用此快照。策略开关变更默认仅影响新提交申请；已有申请保留原模式和可追溯报告。禁止因超时、库过期、服务故障自动退化到关闭模式；关闭新策略也不能解除旧申请的必需扫描。需要重检历史申请时另行显式创建重检任务或重新申请。

上传初检、来源冻结版本复核、目标版本复查均绑定 object_location、SHA256、策略/检查器版本、checked_bytes、coverage_complete、编码、BOM、类型、检查规则结果、风险码、开始结束时间。

只有 checked_bytes 等于实际大小、coverage_complete=true 且所有必需项通过才放行。必需检查的超时、不支持、跳过和结果不确定均阻断；杀毒配置明确关闭时的 SKIPPED_DISABLED 是第 5.8 节规定的独立例外，不代表查毒通过。来源报告复用必须版本、哈希、大小、规则版本一致且足够新，目标仍独立读取。

平台不转码、不替换 CSV 单元格、不移除 BOM、不转换换行。解析视图可忽略开头 BOM，但哈希、审批、存储和下载都针对原始字节。不改变文件才能保证批准内容与领取内容一致。

## 5.9 文件检查与申请主状态

杀毒开启时，真实内部扫描结果为 PASSED、INFECTED、UNSUPPORTED、LIMIT_EXCEEDED、ERROR、TIMEOUT。此时只有完整 PASSED 可继续；恶意或无法充分检查导致隔离，技术故障可有限重试。杀毒启用时，病毒库超过 24 小时未成功检查更新状态则阻断新的必需扫描，48 小时严重告警；成功检查且供应商没有新版本仍算新鲜，不按数据库文件发布日期误判过期。常规扫描超时 10 分钟，小文本检查超时 60 秒。

申请主状态统一为 DRAFT→SCANNING→IN_REVIEW→APPROVED→TRANSFER_PENDING→TRANSFERRING→READY_FOR_DOWNLOAD→EXPIRED。审批节点名称、数量及当前位置来自 workflow_node_instance，不再用 PENDING_GROUP_MANAGER 等固定业务状态表示节点。

表 5–4  文件检查与申请主状态

| 异常状态 | 允许行为 |
| --- | --- |
| SCAN_FAILED | 初始来源检查技术重试耗尽，可受控重试 SCANNING |
| WORKFLOW_BLOCKED | 提交后办理人停用、流程依赖异常等阻断；修复后继续原版本，不能跳过节点 |
| TRANSFER_FAILED | 批准后的复制或检查技术重试耗尽，修复后重新排队 |
| REJECTED | 当前有效审批任务拒绝，终态 |
| CANCELLED | 本人批准前取消或草稿超期，终态 |
| REVOKED | 安全角色批准后撤销，终态 |
| QUARANTINED | 内容风险或完整性不符，终态 |
| EXPIRED | 处理截止或领取到期，终态 |

任意非终态出现新内容风险可隔离。提交后未发布的状态受 processing_deadline 约束；终态不能由迟到任务恢复。领取数量单独统计，不使用第一次下载后阻止其他文件的 DOWNLOADED 主状态。

## 5.10 可视化审批流程编排

系统设置增加“流程中心”：流程定义列表、画布设计器、节点属性、校验与模拟、版本记录、发布绑定及运行实例。流程是结构化有向无环图；默认提供“开始→组负责人→信息安全员→部门领导→通过结束”模板，业务代码不得硬编码三节点。

表 5–5  可视化审批流程编排

| 节点类型 | V1.0 行为 |
| --- | --- |
| START | 唯一开始节点，不可删除；来源文件检查通过后进入 |
| APPROVAL | 审批人解析、单人/多人办理、意见和审核清单 |
| CONDITION | 根据冻结申请字段选择一个分支，含唯一默认分支 |
| NOTIFY | 向指定群/人员发出通知意图，不等待外部消息阅读 |
| END_APPROVED | 唯一通过结束节点，只有前置审批及安全门禁均满足才通过 |

V1.0 支持串行审批、互斥条件分支、分支合流、多人会签和节点通知，不做并行分支 fork/join、循环、任意脚本、BPMN 全规范或动态执行表达式。条件合流只有一条实际激活路径，因此不能把合流解释为等待多条并行分支。

审批节点属性包括 node_id、名称、责任类别、办理人解析器、候选范围、办理模式、审核清单、意见要求、办理时限及通知规则。解析器允许 GROUP_MANAGER、SECURITY_OFFICER、DEPARTMENT_MANAGER、ROLE_IN_SCOPE 和明确用户集合；申请人不能任意指定审批人。

SINGLE 必须解析出一人；ANY 为候选中第一名有效办理人同意则节点通过并取消其他未办任务；ALL 要求所有成员同意才通过。默认任一仍有效成员任务拒绝即整单 REJECTED。ANY 同意与拒绝并发通过节点行锁决定唯一结果，节点完成后其他决定返回冲突。每节点最多 20 名候选。

条件仅允许 direction、security_level、data_category、total_size_bytes、file_count、business_system_id 和 requester_group_id 等冻结字段；采用白名单比较算子和有限 AND/OR 条件树，深度不超过 8。分支按唯一优先级匹配首个命中，必须存在唯一 else；记录输入值、命中规则和选中路径。禁止脚本、SQL、网络请求、AI 结果或可变运行时字段作为分支条件。

默认安全基线要求每条成功路径包含组负责人、安全复核、部门责任审批并保持责任顺序，可在其前后增加节点或按条件加入额外会签。基线是方向化、版本化的独立安全策略，不是画布写死的三节点；如企业确需调整必需责任类别，须由安全管理员独立发布基线版本，且仍必须保留人工安全复核、最终责任审批和职责分离。流程设计者不能通过拖拽删除或默认分支绕过当前基线。

所有流程不论如何编排，都不能绕过文件准入、真实扫描、SHA256、目标复查、本人目标域下载和有效期。END_APPROVED 只代表流程授权完成，仍需复制及全量发布后才能下载。

## 5.11 流程校验 模拟与发布

草稿可以不完整保存；发布必须通过图结构、角色、规则、安全基线、通知引用和生效绑定检查。流程最多 100 个节点、200 条边、20 个审批节点；一个开始/结束、无环、无悬空、无不可达节点、每条可能成功路径满足安全基线；审批和通知节点只能有一条出边，条件节点之外不允许隐式分叉。

模拟器接受无附件的合成申请字段，显示命中路径、各节点候选解析、职责冲突、拟通知群和 @ 目标、缺失配置。模拟不创建真实任务、不审批、不发群消息。真实群测试是单独的明确发送操作。

版本生命周期为 DRAFT→VALIDATED→PUBLISHED→RETIRED。编辑已发布版本必须复制成新草稿，发布记录版本号、graph_hash、安全基线版本、发布人、时间及变更说明。任何编辑使原校验结果失效，不能拿旧校验结果发布。

流程定义可由授权流程设计者编辑；发布权默认由安全管理员持有，并要求近期重新验证。发布与绑定切换在一个 MySQL 事务内完成，使用 expected_version 防止两人同时覆盖。

流程绑定按方向和适用范围匹配，优先级固定为业务系统→用户组→部门→全局默认。同一方向、范围和范围 ID 只能有一个有效绑定；同优先级冲突禁止发布。提交时没有匹配的已发布版本则拒绝，不能用未发布草稿兜底。

新版本只影响绑定生效后提交的新申请。提交时冻结 workflow_version_id、graph_hash、节点与通知规则、条件数据、实际路径、审批人快照；原单继续运行原版本，禁止热替换进行中流程。退役/停用仅阻止新实例，不取消已在途实例；安全风险应使用明确的实例撤销或全局冻结操作。回滚是把新申请绑定重新指向仍可用的历史版本，不改历史事实。

## 5.12 流程执行与节点通知

来源权威检查通过后激活已冻结路径的首节点。START/CONDITION/NOTIFY 由内部任务推进，APPROVAL 等待人工，END_APPROVED 检查最终门禁。每次激活、成员决定、节点完成及下一节点创建均在申请/实例/节点锁事务内更新并写审计和 Outbox。

APPROVAL 进入时创建实际办理人任务集合，事务内创建 NODE_ACTIVATED 通知意图；默认 @ 当前办理人，ALL/ANY 初始 @ 全部仍有效待办成员，SINGLE @ 唯一办理人。重分配产生 NODE_REASSIGNED 通知，后续催办只 @ 尚未处理成员。非审批通知节点可以指定申请人、指定角色或固定人员，引用范围必须经发布校验。

通知配置可挂在任一节点，包括进入、完成、拒绝、重分配和超时事件。默认首次进入立即提醒，24 小时未处理再提醒，可配置间隔和最大次数；超时只提醒或标记逾期，不自动同意。超过申请 processing_deadline 则终止，不无限催办。

NOTIFY 节点完成表示通知意图已可靠落库，不等于企业微信已接收或用户已读。外部通知故障不回滚已完成审批，也不伪报审批完成；站内待办始终是处理事实源。

## 5.13 有效期与变更

processing_deadline_at=submitted_at+7 天；released_at 为全量发布事务时间；expires_at=released_at+冻结的有效小时数。已发布后不受旧处理截止继续截断，到期不允许直接延长。API 每次实时判断时间，不只等待定时状态更新。

提交后的方向、字段、附件、有效期与流程版本不可更改；需要改变须终止原单新建。复制旧申请仅复制业务说明，文件重传，重新选择当前已发布流程并重新审批。拒绝意见必填 5～1000 字符，同意按节点要求勾选审核清单。

## 5.14 复制与发布

内置后台任务只在流程实例完成所有实际路径审批并通过、来源检查有效、申请人有效、未撤销且期限内读取精确来源版本。每次 attempt 新建目标 key，流式复制并计算 SHA256；目标重新完整读取计算哈希，办公到生产在同一次目标读取中完成全文文本检查；仅冻结策略要求杀毒时执行真实病毒复查。

所有活动文件都 VERIFIED 才在一个申请锁事务内发布。部分成功文件保留候选版本，但整单不能领取。重试只处理失败项；成功项若检查过旧，发布前重新验证。哈希不一致是安全隔离事件，不通过无限重传掩盖。

## 5.15 下载与原始文件名

下载条件同时为：用户和会话有效、可信入口等于 request.target_zone、本人为 requester、状态 READY、当前时间早于 expires_at、未冻结/撤销、文件属于申请、全部目标文件 VERIFIED、所有必需检查 PASSED、目标哈希等于冻结哈希。

浏览器先申请 60 秒下载 grant，在同一个短事务内检查权限并预占下载槽位，绑定 user、session、request、file、target version；满额返回 429 RESOURCE_BUSY，不先签发会过期的排队 grant。成功后立即同源 POST 到 Web 下载路由。未启动的槽位随 grant 60 秒到期释放；启动时原子消费 grant 并转为活动租约，跨实例也只能成功一次。单 grant 只能开始一次，文件有效期内允许重新申请 grant 重复下载。别人知道 file_id 或拿到 grant 仍不能下载。

前端使用浏览器原生表单 POST 触发附件下载，不使用 fetch→Blob→整文件内存缓存。失败状态通过申请下载记录/通知展示；所有用户可控字段仍有 CSRF 与归属校验。

后端内部使用短时 Presigned GET 读取精确目标版本并流式返回，不把签名 URL 暴露给浏览器、通知或日志。Presigned URL 是持有者凭证，本身不绑定平台用户，也不保证单次使用，行为边界见 S6；因此保留 Web 身份网关。

响应使用 attachment、nosniff、private no-store；Content-Disposition 同时提供 ASCII filename 备用名及按 UTF-8 百分号编码的 filename*，恢复被接受的原名。使用成熟库处理，不拼接未经验证的原名。S3 响应参数及版本读取依据见 S7。

浏览器可因同名文件自动追加编号，平台不能控制最终磁盘文件路径。V1.0 不打包 ZIP、不提供 Range/断点下载；Range 请求返回 416，用户可新 grant 整文件重下。

文件流每 15 秒在线复核用户、会话、期限、冻结、撤销和集成状态；失败关闭，最多一个检查周期内中止。短时 URL 到期不意味着已开始的存储流立即停止，因此不能只靠签名 TTL 执行撤销。

记录 DOWNLOAD_GRANTED、DOWNLOAD_STARTED、DOWNLOAD_DELIVERY_COMPLETED 或 DOWNLOAD_INTERRUPTED。完整字节写到客户端连接无错误只证明网关发送完成，不证明用户保存或打开。全部文件有一次完整发送后显示“全部文件已领取”，仍保留期限内下载权。

# 6 数据库与接口契约

## 6.1 MySQL 基线

使用 MySQL 8.4 LTS 和 InnoDB，默认 utf8mb4。人类文本可使用 utf8mb4_0900_ai_ci，标识、对象键、用户名规范化值和哈希采用明确的二进制比较。UUID 存 BINARY(16)，API 返回标准字符串；SHA256 存 BINARY(32)，API 返回 64 位小写 hex。

时间用 UTC DATETIME(6)，连接 time_zone 为 +00:00，业务时间由 UTC_TIMESTAMP(6) 产生；界面默认 Asia/Shanghai。数量和字节使用 BIGINT UNSIGNED，金额 DECIMAL。状态使用受 CHECK 和应用枚举限制的 VARCHAR，配置/快照用 JSON，核心检索字段单列存储。

普通业务表包含 id、created_at、updated_at、version；动作/审计为追加表，仅保存发生时间，不允许覆盖。组织外键 RESTRICT，禁止级联删除历史决定；审计存快照，无业务级联外键。迁移版本化，禁止生产 ORM 自动建表。

默认事务 READ COMMITTED，敏感操作显式锁行，授权读主库；不通过延迟副本决定能否下载。Go 建议 database/sql、go-sql-driver/mysql 和一种版本迁移工具，锁定依赖版本。

## 6.2 身份和组织表

表 6–1  身份和组织表

| 表 | 主要字段及约束 |
| --- | --- |
| sys_user | id、username_normalized VARCHAR(64) 唯一、display_name VARCHAR(200)、email、status、password_hash VARCHAR(512)、password_changed_at、session_version、mfa_state、last_login_at |
| user_totp | user_id 唯一、secret_ciphertext、nonce、key_id、algorithm、digits、period_seconds、last_used_step BIGINT、bound_at、revoked_at；禁止明文秘钥 |
| mfa_enrollment | id、user_id、pending_secret_ciphertext、key_id、browser_hash、expires_at、attempts、consumed_at |
| login_challenge | id、token_hash 唯一、user_id、portal_zone、browser_hash、password_verified_at、expires_at、attempts、consumed_at |
| auth_session | id、token_hash 唯一、user_id、portal_zone、session_version、mfa_verified_at、last_seen_at、idle_expires_at、absolute_expires_at、revoked_at |
| account_activation | id、user_id、token_hash 唯一、expires_at、consumed_at；只授权设置密码及绑定 MFA |
| mfa_recovery_request | id、user_id、initiator_id、reviewer_id、identity_check_reference、reason、status、approved_at、rebind_token_hash、expires_at、consumed_at |
| sys_department / sys_group | id、code 唯一、name、parent/department_id、enabled |
| sys_group_member | group_id、user_id 复合唯一、valid_from/to、is_primary |
| sys_role / sys_user_role | role_code 唯一；user_id、role_id、scope_type、scope_id 复合唯一，GLOBAL scope 用固定非空零 UUID |
| approver_binding | node_type、scope_type/id、user_id、priority、enabled；范围内候选和 priority 唯一 |
| business_system / business_system_group | 系统 code 唯一、所属部门、enabled；system_id/group_id 复合主键 |

MFA 表的 last_used_step 必须由事务条件更新防止多实例重放。密码/MFA 恢复、绑定、账号激活凭据使用独立用途和有效期，不能相互替用。需要对 session 的 token_hash、user_id/revoked_at、绝对期限，以及 challenge 的 expires_at 建索引。

## 6.3 申请和文件表

transfer_request 包含 request_no 唯一、requester_id、group_id、department_id、business_system_id、direction、source_zone、target_zone、title、reason、ticket_no、data_category、security_level、data_scope、desensitized、desensitization_description、production_use_description、requested_validity_hours、approved_validity_hours、declaration_accepted、status、file_count、total_size、manifest_hash、policy_revision_id、workflow_version_id、channel_revision_id、request_snapshot JSON、antivirus_required BOOLEAN、antivirus_revision_id 可空、submitted_at、approved_at、released_at、expires_at、processing_deadline_at、terminated_at、termination_reason、failure_stage、supersedes_request_id、all_files_delivered_at。

索引为 requester_id/created_at/id、status/processing_deadline_at/id、status/expires_at/id、department_id/created_at/id、direction/created_at/id。方向与 source/target 组合用 CHECK 约束，并在提交时校验固定关系。

表 6–2  申请和文件表

| 表 | 主要字段及约束 |
| --- | --- |
| request_sequence | business_date DATE 主键、last_value BIGINT，锁行递增 |
| transfer_file | request_id、original_filename VARCHAR(200)、declared_size/actual_size、declared/detected_content_type、upload_status、source_location_id、target_location_id、upload/source/target_sha256、source/target_scan_status、source/target_text_status、target_status、first_delivered_at、deleted_at |
| upload_session | request_id、file_id、owner_id、attempt_id、status、expected/received_size、expires_at、storage_revision_id、object_key、multipart_upload_id、completed_at、error_code；file_id/attempt_id 唯一 |
| object_location | file_id 可空、storage_revision_id、zone、bucket VARCHAR(63)、object_key VARCHAR(512)、version_id VARCHAR(1024)、location_fingerprint BINARY(32) 唯一、size、sha256、purpose、status、delete_after、deleted_at |
| file_check_result | file_id、object_location_id、stage SOURCE/PRETRANSFER/TARGET、check_type TEXT/VIRUS/HASH、required BOOLEAN、job_id、attempt_no、status、rule_version、engine/version、definitions_version/updated_at、sha256、checked_bytes、coverage_complete、report_summary JSON、started/finished_at |

对象 fingerprint 对四元组采用长度前缀编码后哈希，用于避免过长复合唯一索引。命中重复仍比较原四项，一致才幂等，不一致报冲突。file_check_result 按 job_id/attempt_no/check_type 唯一，按 file_id/stage/finished_at 索引。

草稿允许未产生冻结摘要，提交进入 SCANNING 时必须同事务保证快照、最终文件集合、源版本和摘要完整。CHECK 不负责跨表读取，跨表不变量由领域事务实现。

## 6.4 工作流和任务表

表 6–3  工作流和任务表

| 表 | 主要字段及约束 |
| --- | --- |
| workflow_definition | code 唯一、name、description、owner_scope、enabled；定义是稳定身份，不保存可变运行事实 |
| workflow_version | definition_id/version_no 唯一、status、schema_version、graph_json、layout_json、graph_hash、security_baseline_version_id、validated_hash、validated/published_at/by、change_note |
| workflow_binding | direction、scope_type、scope_id、workflow_version_id、enabled、effective_from/to、version；active_scope_key 可空生成列唯一，禁止同范围双有效绑定 |
| workflow_instance | request_id 唯一、workflow_version_id、graph_hash、graph_snapshot、condition_input_snapshot、selected_path、status、current_node_instance_id、completed_at |
| workflow_node_instance | instance_id/node_id 唯一、node_type、status、assignee_mode、resolver_snapshot、candidate_snapshot、required_count、approved_count、activated/due/completed_at、activation_seq、version |
| workflow_task | node_instance_id/assignee_id 唯一、assignee_snapshot、status、activated/decided_at、decision_version；一个审批节点可有多个成员任务 |
| workflow_action | task_id、node_instance_id、actor_id、acting_mode、original_assignee_id、delegation_reason、permission_scope_snapshot、mfa_verified_at、action、comment、before/after_status、idempotency_key、occurred_at、trace_id；task_id/key 唯一 |
| workflow_validation | workflow_version_id、graph_hash、validator_version、status、errors_json、simulation_summary、created_at/by；仅同 hash 的通过结果可发布 |
| async_job | type、aggregate_id、dedupe_key 唯一、status、payload、available_at、attempt_count/max_attempts、lease_owner/until、fencing_token、last_error、finished_at |
| transfer_job | async_job_id 唯一、request_id/file_id、channel_revision_id、source_location_id、manifest_hash、expected_sha256/size、status、failure_stage、verified_target_location_id；file_id/manifest_hash 唯一 |
| transfer_attempt | transfer_job_id/attempt_no 唯一、fencing_token、worker_instance_id、candidate_key/location_id、status、bytes、started/finished_at、error_code |
| resource_slot | resource_kind/slot_no 复合主键，holder_id、owner_instance_id、lease_until、fencing_token、state；固定槽位数与系统全局上限一致，索引 resource_kind/lease_until |
| outbox_event | event_type、aggregate_type/id/version、dedupe_key 唯一、payload、status、available_at、lease_until、attempt_count、published_at |
| idempotency_record | actor_key/route_key/key_value 唯一、request_hash、response_status/body、state、expires_at；秘密响应另存加密列及 secret_expires_at |

V1.0 同时只有一个活跃流程节点，但该节点可有多名待办成员。workflow_node_instance 可用 active_instance_id=IF(status='ACTIVE',instance_id,NULL) 生成列加唯一索引保证单活跃节点；不能在 workflow_task 上限制每实例只有一个待办而破坏 ANY/ALL。

节点状态 WAITING/ACTIVE/APPROVED/REJECTED/COMPLETED/SKIPPED/CANCELLED/BLOCKED，条件未选路径记 SKIPPED；成员任务 PENDING/APPROVED/REJECTED/CANCELLED。条件选路事实、节点结果和成员决定分开保存。node/instance 的 version 用于竞争控制。

task 建 assignee_id/status/activated_at/id 索引，node 建 instance_id/status 索引。队列索引 status/available_at/id，租约回收索引 status/lease_until。禁止使用 MySQL 不支持的带 WHERE 部分索引语法。

## 6.5 下载审计和集成表

表 6–4  下载审计和集成表

| 表 | 主要字段及约束 |
| --- | --- |
| download_grant | token_hash 唯一、file/request/user/session 引用、target_location_id、status、issued_at、start_before、started_at、invalidated_at |
| download_delivery | grant_id 唯一、worker_instance_id、expected/sent_bytes、status、started/finished_at、last_authorized_at、error_code |
| audit_event | event_id 主键、occurred_at、actor_type/id/snapshot、action、resource_type/id、request/file_id、direction/zone、IP、result/reason、details、trace_id、payload_hash |
| audit_archive_batch | from/to_cursor 唯一、event_count、object_location_id、sha256、signature、key_id、status、verified_at |
| notification_rule | workflow_version_id/node_id/rule_id 唯一，event_type、channel、target_group_binding_id、mention_resolver、template_version、remind_interval/max_times、fallback_channel；定义随流程版本冻结 |
| notification_delivery | event_id/rule_id/target_binding_id/occurrence_no 唯一，node_instance_id、activation_seq、target_integration_revision_id、payload_snapshot、mention_targets_snapshot、status、available_at、sent_at、provider_result、last_error |
| notification_recipient | delivery_id/user_id 唯一，mapped_userid 或加密手机号引用、resolution_status；用于 @ 人和隐私追溯 |
| notification_attempt | delivery_id/attempt_no 唯一，request_fingerprint、status、provider_code、started/finished_at、proxy_revision_id；不保存明文 Webhook |
| inbox_notification | event_id/recipient_id/template_version 唯一，user_id、payload、read_at；与群消息独立，不能一人已读即全群已读 |
| wecom_group_binding | integration_id、group_alias、allowed_direction/organization_scope、owner_id、webhook_secret_ref、proxy_revision_id、enabled、last_test_at；一个绑定对应一个现有群机器人 |
| integration | type、name、zone、owner_id、status、active_revision_id；type/zone/name 唯一 |
| integration_revision | integration_id/revision 唯一、provider、schema_version、config JSON、secret_refs、proxy_revision_id、config_hash、status、tested/published_at/by |
| integration_secret | integration_id/logical_name/secret_version 唯一、ciphertext、nonce、key_id、status |
| integration_test | revision_id、execution_zone、test_type、status、sanitized_result、started/finished_at、trace_id |
| integration_binding | usage_code/scope_key 唯一、integration_id、revision_id |
| exchange_channel_revision | channel_code/revision 唯一、direction、source/target_storage_revision_id、source/target_bucket、source/target_scan_revision、enabled |
| security_policy_revision | code/revision 唯一、direction、rules、status、published_at/by |
| external_user_mapping | user_id/integration_id 唯一，external_user_id，enabled |
| integration_token_cache | integration_revision_id 主键、token_ciphertext、key_id、expires_at、refresh_lease_owner/until、version |
| rate_limit_bucket / quota_counter | 主体/动作或周期复合主键，token 数、补充时间、已预占/已消费量、版本 |
| ai_invocation | user/request_id、integration_revision_id、purpose、model、status、token 用量可空、estimated_cost、latency、error_code |

审计按 request_id/occurred_at/event_id、actor_id/occurred_at/event_id、action/occurred_at/event_id、occurred_at/event_id 建索引。V1.0 不强制分区，后续按规模迁移；审计表不与内容清理级联。

## 6.6 API 通用契约

浏览器 API 为 /api/v1，二进制流为 /data/v1。取消 Agent/机器控制 API；后台任务直接调用领域模块，不走假 HTTP 回执绕一圈。

JSON UTF-8、snake_case、UUID 字符串、UTC RFC3339。超出 JavaScript 精度的大整数用十进制字符串。成功返回 data/trace_id，列表含 next_cursor；错误返回 error.code、message、field_errors、trace_id，不泄漏堆栈/SQL/秘密。

状态码：201 创建、202 异步接受、204 无正文、401 未认证、403 无动作权限、404 不存在或无可见范围、409 版本/状态/幂等冲突、410 本人资源失效、413 体积超限、415 类型不支持、422 规则失败、429 限流、503 依赖不可用。

修改命令验证 CSRF 和 Origin；创建/提交/审批/取消/撤销/授权/重试/配置测试发布需要 Idempotency-Key。相同主体/路由/键且相同 payload 返回原结果，不同 payload 返回 409；普通记录至少保留 24 小时。审批动作唯一性长期保存。

DTO 白名单拒绝客户端设置 requester、scan_status、target key、下一审批人或任意 status。前端 allowed_actions 是展示提示，后端每次重新授权。OpenAPI 3.1 是接口权威，生成 TS 类型，输入输出及错误例子必须补全。

## 6.7 登录和账号接口

表 6–5  登录和账号接口

| 方法与路径 | 行为 |
| --- | --- |
| POST /api/v1/auth/password | 本地密码验证，成功仅建立 challenge |
| POST /api/v1/auth/totp | challenge 加验证码，成功建立正式会话 |
| POST /api/v1/auth/logout | 当前或全部会话退出 |
| GET /api/v1/me | 当前正式会话、权限、门户域 |
| POST /api/v1/auth/activate | 一次性激活凭据设置初始密码 |
| POST /api/v1/auth/mfa/enroll | 受限绑定流程生成二维码 |
| POST /api/v1/auth/mfa/confirm | 验证首个码并激活绑定 |
| POST /api/v1/auth/password/change | 当前密码和有效二步认证后改密 |
| POST /api/v1/admin/mfa-recoveries | 发起线下核验后的恢复申请 |
| POST /api/v1/admin/mfa-recoveries/{id}/review | 独立安全管理员决定 |
| POST /api/v1/auth/mfa/rebind | 密码加专用一次性凭据，只进入重绑 |

以上具体的 enrollment、challenge 和 recovery 凭据不可互用，不接受单靠 username 修改他人 MFA。所有绑定/恢复页面均有限速、过期和明确审计。

## 6.8 申请文件审批接口

表 6–6  申请文件审批接口

| 方法与路径 | 权限与结果 |
| --- | --- |
| GET /api/v1/bootstrap | 本人可选组/系统、两个方向策略摘要和当前门户 |
| GET /api/v1/dashboard | 本人申请、待办、可领取数量 |
| POST /api/v1/requests | 来源门户，direction 与入口匹配，建草稿 |
| GET /api/v1/requests | 默认本人，方向/状态/时间/系统/游标过滤 |
| GET /api/v1/requests/{id} | 本人、分配审批人或授权审计范围，返回允许动作 |
| PATCH /api/v1/requests/{id} | 本人来源门户 DRAFT，expected_version |
| POST /api/v1/requests/{id}/approval-preview | 预览合格审批链，不冻结 |
| POST /api/v1/requests/{id}/upload-sessions | 原名/大小/类型/版本，预占容量 |
| PUT /data/v1/upload-sessions/{id}/content | 当前本人会话加上传会话，流式上传 |
| POST /api/v1/upload-sessions/{id}/abort | 取消上传并排队清理 |
| DELETE /api/v1/requests/{id}/files/{file_id} | 仅草稿逻辑移除 |
| POST /api/v1/requests/{id}/submit | 冻结版本、声明和审批链，202 SCANNING |
| POST /api/v1/requests/{id}/cancel | 本人批准前取消，理由必填 |
| POST /api/v1/requests/{id}/revoke | 安全角色批准后撤销，理由必填 |
| POST /api/v1/requests/{id}/copy | 本人来源门户，复制说明但不复制附件授权 |
| GET /api/v1/approval-tasks | 本人待办/已办 |
| POST /api/v1/approval-tasks/{id}/decision | APPROVE/REJECT、意见、审核清单、expected_version |
| POST /api/v1/files/{id}/download-grants | 本人目标门户，完整授权，返回 60 秒 grant |
| POST /data/v1/downloads | grant 放表单正文，正式 Cookie，开始流式附件 |
| GET /api/v1/requests/{id}/timeline | 有权用户查看事件时间线 |
| GET /api/v1/requests/{id}/downloads | 有权用户查看授权/发送记录 |

## 6.9 后台 流程中心与集成接口

后台按 users、departments、groups、approver-bindings、business-systems、security-policies、integrations 分别提供受控列表/创建/更新，不提供任意表 CRUD。管理动作需要版本、权限范围、理由和审计。

表 6–7  后台 流程中心与集成接口

| 路径和主要方法 | 契约 |
| --- | --- |
| POST admin/users/{id}/disable | 停用并失效会话和新授权 |
| POST admin/workflow-tasks/{id}/act-on-behalf | 授权管理员代办当前成员任务，decision/reason/expected_version，近期 MFA，完整实际操作者留痕 |
| POST admin/workflow-tasks/{id}/reassign | 仅未办节点，合法候选与职责分离 |
| POST admin/integrations/{id}/revisions | 非秘密参数加 KEEP/REPLACE/CLEAR 秘密操作 |
| POST admin/integration-revisions/{id}/tests | 发起特定类型测试，返回 test_id |
| GET admin/integration-tests/{id} | 脱敏测试结果 |
| POST admin/integration-revisions/{id}/publish | 仅该版本测试通过且有发布权限 |
| POST admin/integrations/{id}/disable | 说明影响，实时停止新调用 |
| POST admin/integrations/{id}/rotate-secret | 测试后切换相同身份的凭据版本 |
| GET/POST admin/exchange-channels | 创建并发布方向绑定，不能覆盖旧对象端点 |
| GET/POST admin/workflow-definitions | 列表及新定义，可按方向/范围/启用状态筛选 |
| POST admin/workflow-definitions/{id}/versions | 从空白或已发布版本克隆草稿 |
| PATCH admin/workflow-versions/{id} | 编辑 graph/layout 与节点属性，expected_version，仅草稿 |
| POST admin/workflow-versions/{id}/validate | 结构/语义/基线/通知引用校验，返回可定位 node_id 错误 |
| POST admin/workflow-versions/{id}/simulate | 合成参数模拟路径/人员/群/@ 目标，不发真实消息 |
| POST admin/workflow-versions/{id}/publish | 校验 hash 一致，发布并可原子切换生效绑定 |
| POST admin/workflow-versions/{id}/retire | 阻止新绑定/新实例，已有实例保留快照 |
| GET/PUT admin/workflow-bindings | 按方向和范围切换版本，冲突拒绝、版本校验及审计 |
| GET admin/workflow-instances/{id} | 实际图、选路、成员决定、通知及当前阻断原因 |
| GET/POST admin/wecom-groups | 群机器人绑定、Webhook 秘密和 Proxy 配置 |
| POST admin/wecom-groups/{id}/test-message | 指定测试群及测试成员，预览后明确发送，返回受理结果 |
| GET admin/notification-deliveries | 群/流程/节点/状态过滤，脱敏投递轨迹 |
| POST admin/notification-deliveries/{id}/retry | 有权手动补发，重新检查是否仍需提醒，不恢复旧待办 |
| GET admin/jobs / POST admin/jobs/{id}/retry | 技术任务查询重试，不支持直接成功 |
| POST admin/guards/release-freeze | 紧急冻结/解除，不能复活终态 |
| GET audit/events / POST audit/exports | 范围、时间窗、游标、异步导出 |
| GET notifications / POST notifications/{id}/read | 本人站内通知 |
| POST requests/{id}/ai-suggestions | 本人 INTERNAL 草稿，显式文字输入和用途 |

本表省略的公共前缀均为 /api/v1/。CSV 审计导出防公式注入，仅生成者可通过受鉴权端点取得，默认保留 24 小时，不公开签名 URL。

# 7 一致性 幂等与异常补偿

## 7.1 事务边界

提交、审批、取消、撤销和发布在一个 MySQL 事务内检查状态/权限/期限，锁定申请、流程实例、当前节点及成员任务，写事实、版本、审计和 Outbox。发生审计写失败则业务事务回滚。

后台通过 SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED 领取任务，写租约后提交，在事务外执行文件流或供应商调用。该锁定读适合队列式领取，不用于完整业务集合查询；参考 S8。锁顺序统一为申请、流程实例、节点、成员任务、文件，死锁时在幂等命令边界最多重试整个事务 3 次。

## 7.2 后台租约与对象幂等

默认租约 90 秒、20 秒续租，Web 实例标识仅是内部任务 owner，不是受管主机。每次重领递增 fencing_token。旧实例租约失效后不得提交成功，候选 key 每 attempt 不同，防止旧写入覆盖当前版本。

外部操作至少一次执行，以唯一 dedupe_key 和版本检查去重，不宣称 MySQL 与 S3/企业微信跨系统 exactly-once。目标 PUT 成功但数据库未登记时，对账候选对象再判断重用或清理，不直接当作可发布。

普通技术重试首次后最多 5 次，退避 1、2、4、8、16 分钟加抖动；权限错误、被禁配置等暂停告警，不盲重试。内容/哈希风险直接隔离；人工只能重试技术失败且重新检查前置条件，不能跳检查。

## 7.3 无 Redis 的共享状态

会话、challenge、grant、MFA 已消费步、其他已启用适配器确有需要的供应商 Token、配额和任务均落 MySQL。进程内存仅用于可丢弃的配置 schema 和字典缓存。状态、停用、撤销和期限不能被旧缓存覆盖。

V1.0 群机器人使用 Webhook，不实现企业微信应用 Token 获取、缓存或刷新。外部网络调用不持长事务。全局限流使用主体/动作的 token bucket 行，入口可另加单机粗限流；共享配额不能只靠每实例内存。

AI 调用前事务预占请求及最大 token/预算，完成按实际用量结算；用量未知或回执丢失保守计额，不随意释放后无限调用。定时清理过期 challenge/session/grant/限流行，批次受控。

## 7.4 异常及恢复

表 7–1  异常及恢复

| 异常 | 行为与恢复 |
| --- | --- |
| 密码或验证码错误 | 不建立业务会话，限流、统一错误提示，防重放 |
| 上传中断或超限 | 文件失败，保留其他成功项，整文件重传，清理孤儿 |
| 文本编码/文件格式不合格或已启用杀毒检出风险 | 阻断并报告规则，原单隔离后新申请 |
| 已启用的杀毒服务故障 | 技术重试，不能自动关闭或默认通过 |
| 最终审批后应用重启 | Outbox 持久恢复，自动编排，无丢任务 |
| 复制部分成功 | 整单不可领取，重试失败项和必要复查 |
| 复制后哈希不同 | 隔离和安全告警，不无限重试 |
| 下载后端断流 | 记录中断，用户新 grant 整文件重下 |
| MySQL 不可用 | 新敏感动作失败关闭，在途流下一次续检失败中止 |
| 企业微信/邮件失败 | 不回滚审批，站内任务正常，通知退避及死信 |
| AI 超时/故障 | 保留用户输入，继续手动填写，不影响审批 |
| 删除失败 | 权限仍失效，清理重试、告警，不谎报已删 |

每分钟处理租约回收和过期；每 5 分钟查已批准无任务、全文件完成未发布、终态残留对象；每天在受限前缀执行对象清单对账。后台显示死信原因、阶段、attempt 和 trace_id，无“强制成功”按钮。

# 8 安全策略与集成配置

## 8.1 必须的安全控制

所有文件资源检查对象归属，嵌套 file_id 必须属于路径 request_id。角色、组织范围、当前有效节点任务和方向入口共同判定，不能仅隐藏前端按钮。审批后对象精确版本不可变化，方向和全量检查不能被普通配置关闭。

HTTPS、内部 TLS、受信代理、CSRF、Origin、严格 CSP、frame-ancestors、nosniff、no-store、参数化 SQL、纯文本渲染是必需项。禁止用户输入决定 endpoint、bucket、绝对路径、SQL 或下一审批人。

应用和扫描进程非特权、资源受限，临时目录有配额和崩溃清理。锁定依赖/镜像版本，输出漏洞检查与 SBOM。生产模式发现 mock_auth、skip_scan、万能 OTP 或跳过 TLS 验证须拒绝启动。

TOTP 秘钥必须可供服务端计算，不能只存哈希，因此采用独立主密钥的信封加密。数据库备份与密钥备份分离，防止数据库泄漏即暴露全部第二因素。QR、验证码、Cookie、签名 URL、文件正文不得出现在日志或通知中。

## 8.2 集成中心

系统设置→集成配置提供对象存储、网络代理、企业微信群机器人、SMTP 邮件、AI 大模型和病毒扫描。第一版本地登录/TOTP 属于账号安全配置，不要求 Entra 身份集成；企业目录身份可后续扩展。

表 8–1  集成中心

| 集成类型 | 首个 provider | V1.0 能力 |
| --- | --- | --- |
| 对象存储 | S3_COMPATIBLE | MinIO/S3 endpoint、版本读写、内部签名、清理、归档绑定 |
| 代理 | HTTP_CONNECT | 按集成/目的地/安全域绑定的 HTTPS 出站代理 |
| 企业微信群机器人 | WECOM_GROUP_BOT | 指定群 Webhook 文本消息、@ 当前办理人、节点催办及 Proxy |
| 企业微信应用 | WECOM_APP | V1.1 候选；V1.0 不开发个人应用通知，不提供启用入口 |
| 邮件 | SMTP | TLS 模板通知，作为可选渠道或兜底 |
| AI | OPENAI_COMPATIBLE_CHAT | 显式文字建议、模型配置、配额、用量与测试 |
| Zabbix 监控 | ZABBIX_HTTP | V1.0 提供受保护的 HTTP 聚合指标与 Zabbix 7.0 模板；配置后启用，无终端 Agent |
| 病毒扫描 | CLAMAV | 默认关闭；启用后执行真实扫描并检查能力上限、库版本及健康 |

适配器为编译进 Go 的模块，V1.0 不支持上传任意插件代码、脚本执行或动态远程包。接口明确、错误归一化，至少上述 provider 有真实实现，不能只做保存表单。

## 8.3 配置版本和秘密

integration 保存稳定身份、类型、域、状态和 active_revision；integration_revision 保存不可变 provider/config/schema_version/secret_refs/proxy_revision。流程为草稿→测试→测试通过→发布→退役。测试仅对该精确版本有效，改参数或凭据须重测。

系统运维员可建草稿和测试，安全管理员发布对象通道、代理和 AI 外发等高风险配置。保存不等于启用，禁用前展示影响，禁用立即阻断新调用并在流续检时停止在途操作。被对象/任务引用的旧版本不得硬删。

SecretStore 接口采用 AES-256-GCM 信封加密或企业 KMS，随机 nonce、key_id、AAD 绑定。主密钥只由部署 Secret 注入，不放 MySQL/Git。表单秘密写入后不回显，明确 KEEP/REPLACE/CLEAR，不能把星号当作新密码。导出不含秘密，Secret 读取及轮换留痕。

## 8.4 对象存储配置

字段包括 endpoint、region、PATH/VIRTUAL_HOSTED、角色凭据引用、allowed_buckets/prefixes、zone、内部 CA、proxy_revision、versioning_required、SSE 配置和探测能力。

交换通道按 direction 固定 source/target storage_revision、bucket、扫描策略。生产和办公使用独立服务边界。endpoint/bucket 变化是新版本供新申请用；旧对象仍引用旧端点，不能静默重解释。凭据轮换不得改变所代表的存储身份。

测试从平台实际网络链路执行 TLS/权限/版本检查，可在专用 _yundu_probe/{test_uuid} 前缀写 1 KiB 合成数据，验证精确版本 GET/哈希/删除，仅清理本次创建对象。不能用连通性测试读取任意业务正文。

## 8.5 Proxy 集成与出站路径

V1.0 必须交付 Proxy 适配器及可操作配置页。支持 HTTP CONNECT 承载目标 HTTPS 请求，proxy_url 指明 HTTP 或 HTTPS 代理端点；代理认证为 NONE/BASIC，密码使用 SecretStore。代理 TLS 和目标 TLS 分别校验，不能关闭证书检查。

配置字段包括名称、地址/端口、scheme、credential_ref、CA、connect_timeout（默认 5 秒）、request_timeout（默认 10 秒）、允许目的地 host/port、允许集成类型、执行安全域、连接并发和 enabled。每个企业微信群机器人可选择 DIRECT 或一个已发布 proxy_revision_id；DIRECT 必须被部署出站策略允许。

实际群消息链路为 Web 后台通知任务→指定 Proxy 的 CONNECT 隧道→企业微信 qyapi HTTPS→绑定的群机器人。Webhook 目的地的 HTTPS 内容不会因为使用普通 CONNECT 而变成明文 HTTP；代理不得任意改写或重定向目的地。

只影响显式绑定集成的专用 HTTP Transport，不通过进程全局环境变量悄悄影响数据库、其他存储或其他安全域。Proxy 故障时不得自动直连，避免绕过企业出站策略；按失败投递和兜底渠道处理。

禁止任意 URL 抓取器。固定企业微信 provider 只允许已认可主机及机器人发送路径；通用存储/AI 的内部地址必须经部署白名单登记。防 DNS 重绑定、IPv4/IPv6 绕过、元数据 IP、loopback/link-local 和未授权端口；禁止跨白名单重定向，Proxy 本身也须执行目的地 ACL。

测试分代理 TCP/TLS、CONNECT 到批准目的地、目标 TLS 和企业微信真实固定测试消息四层。仅连通不等于 @ 成功。界面显示实际使用的 Proxy 版本及错误阶段，不回显认证头、Webhook key 或完整供应商错误 URL。

## 8.6 企业微信群消息与办理人提醒

群消息采用 WECOM_GROUP_BOT provider；管理员在目标企业微信内部群创建自定义机器人，将完整 Webhook 作为秘密录入，配置群别名、负责人、可见组织/方向范围、允许用途、Proxy 和固定测试成员。一个 Webhook 绑定一个现有群，不把任意 chat_id 当作可动态投递的通用群接口。

本地 group_binding_id 只是平台配置标识，不是企业微信接口里的群 ID。群机器人不需要 corp_id/agent_id/corp_secret 来发送 Webhook 消息；WECOM_APP 留作后续扩展，V1.0 只实现群机器人 @ 处理人，不要求自建应用凭据。

标准 @ 消息使用 text 类型并传 mention 字段，不能仅在文本拼接“@张三”假装已提醒。优先把实际待办人的平台 user_id 映射到企业微信 userid，写入 text.mentioned_list；无法取得 userid 时，可使用经核验的手机号映射到 text.mentioned_mobile_list。默认禁止 @all，不因人员映射失败就扩大到全群提醒。

供应商对内部群、成员身份和机器人能力的限制需要企业测试群验证；Webhook 成功响应不证明被 @ 人确实属于群或已读。机器人本身不保证能列出群成员。平台维护已验证映射及测试记录，不伪造自动成员校验能力。群机器人与提醒成员的官方产品说明参考 S11，具体消息字段对接按 S12 核验。

请求契约示例（均为占位信息）：

{

"msgtype": "text",

"text": {

"content": "【云渡】待处理申请 REQ-20260914-000001\n当前节点 信息安全复核\n请登录办公门户处理 https://yundu-office.example.internal/approvals/task-id",

"mentioned_list": ["wecom-user-id"]

}

}

消息 URL 只指向登录后平台待办，不含 grant、会话或签名对象链接；点击后仍执行本地密码与 Authenticator 登录以及当前任务授权。V1.0 不实现群内点击直接审批或消息回调代签决定。

群内所有成员都能看到消息，默认内容仅单号、节点、待办提示及门户链接，不含原始文件名、数据样本、用途全文、审批意见或附件。节点通知只能选有权接收该组织/方向元数据的群；申请人不能自由指定群。模板变量使用白名单，业务文本不能插入隐藏 @all 或控制 mention 字段。

发布前校验群绑定、provider、Proxy、模板和 mention_resolver 有效。运行时从当前有效成员任务解析 @ 列表并去重；缺映射/人员不在群等标记 ROUTING_FAILED 或 MENTION_UNVERIFIED，站内待办仍生成，可用站内通知及已配置 SMTP 兜底，并通知运维处理。不能把普通消息受理当作 @ 成功证据。

节点进入、重分配、逾期按规则生成通知事件。delivery 去重键为 event_id + rule_id + group_binding_id + occurrence_no；多人合并为一条群消息并带 @ 集合，名单过长按完整人数批次分段，不能静默丢人。每条文本含简短事件识别号便于排查重复。

默认每机器人最大 18 条/分钟，所有节点、提醒、测试和补发共享 MySQL 限流桶，为供应商配额留余量；腾讯官方说明每机器人上限为 20 条/分钟，参见 S11。超限排队，长内容按 UTF-8 字节限制安全裁剪业务摘要，保留必要标识与完整处理链接。

每次发送前重查申请和节点状态，只 @ 当时仍待办的人；已经完成、取消、重分配的陈旧排队提醒标为 SUPPRESSED。发送检查后节点瞬间完成仍可能出现少量在途旧提醒，消息链接进入页面必须展示当前真实状态，不能承诺撤回所有已发消息。

HTTP 2xx 仍要检查企业微信业务 errcode；errcode=0 只记 ACCEPTED，不能记 READ 或审批完成。认证错误暂停告警；网络/429/临时错误退避重试。超时可能已接收但回执丢失，标记 UNKNOWN 并有限重试，接受可能重复消息，不宣称外部 exactly-once。

Webhook 整体包含访问凭据，使用 SecretStore 加密，页面仅显示已配置和 endpoint 摘要；日志、链路追踪、错误、导出、测试结果都去掉 query key。Proxy 认证和 webhook 轮换分别审计。换群是新授权配置，不能静默把在途实例通知重定向到不同范围的群。

## 8.7 通知范围与邮件兜底

V1.0 的企业微信渠道只交付群机器人消息和 @ 处理人。自建应用个人通知移至 V1.1 候选，当前无需创建应用或填写 CorpID、AgentID、Secret，也不实现应用 Token 获取和刷新。适配器类型可以预留，但不可出现可启用的未实现入口。SMTP 仍为独立可选渠道，可配置 TLS、认证引用、发件人和允许收件范围。

所有测试发送都必须明确选择测试目标和测试人员、预览固定文本、点击后才投递；保存/验证配置和流程模拟不能自动群发。通知失败不回滚审批，站内待办始终可处理，消息不能成为文件授权事实。

## 8.8 AI 大模型

AI 默认关闭。V1.0 功能为本人 INTERNAL 草稿的“辅助整理申请说明”：用户明确点击、预览拟发送文本后调用，结果为可编辑建议，点击采用才改草稿。失败可继续手动填写。

配置 base_url、model、API Key 引用、代理、允许用途、数据级别、30 秒超时、输入 4000 字符、输出 1000 token、并发 2、每用户每天 20 次、月预算。首个 provider 明确实现文本 chat/completions 兼容契约，其他协议需要另写适配器，不能宣称所有厂商通用。

服务器字段白名单只发送用户确认的用途文字，不发送附件正文、原始文件名、真实生产样本、密码、TOTP、审批意见全文或审计全集。SENSITIVE/HIGH 禁止调用；模型不得改变密级、人员、方向、文件、期限、状态或授权。

关闭模型工具调用、代码执行和外部 URL 获取，输出作为不可信纯文本转义、限制长度。ai_invocation 只记用途、模型版本、用量、耗时和结果码，不默认保存 prompt/response 全文。超时/429 默认不自动重试以免重复费用；usage 未知不能记零，用保守配额。

## 8.9 文件与审计留存

草稿 7 天未修改取消；提交后 7 天未发布过期；发布后按方向冻结领取期到期。取消、拒绝、撤销、过期停止新授权，普通内容 24 小时内删除两侧所有对应版本、失败候选和未完成 multipart。仅创建 delete marker 不算真正删除。

隔离先阻断授权，再由专门角色移入本域隔离存储并校验，保留 7 天后删；复制隔离失败仍禁止下载并告警。storage lifecycle 是兜底，不能早于业务期限。备份若保留正文也须纳入删除政策，不无限保留。

审计默认在线 MySQL 保存 365 天，按时间/人员/申请索引及游标查询。每天导出 JSONL 归档，附事件范围、数量、SHA256 和签名，写独立审计存储；企业可启用 WORM/不可变保留。没有该能力不得宣称 MySQL 追加表绝对不可篡改。

审计归档与业务内容清理使用不同角色和生命周期。签名密钥与数据库分离；归档验证通过且在线保留期届满后专用维护账号小批次清理。业务账号仅对审计 INSERT/SELECT。登录/拒绝事件在数据库故障时写受保护应急日志，恢复后去重补入，不声称所有存储同时故障也绝不丢事件。

## 8.10 Zabbix HTTP 监控集成

接入企业现有 Zabbix 7.0。由 Zabbix Server 或既有 Zabbix Proxy 主动 HTTPS GET 云渡管理入口 /api/v1/monitoring/zabbix，每 30 秒一次；云渡只输出只读聚合指标，不部署 Zabbix Agent，不用 Zabbix API token，不向生产机器探测。ZABBIX_HTTP 是指标导出适配器，V1.0 必须实现，管理员完成配置后启用；未配置前接口关闭。

“系统设置→集成配置→Zabbix 监控”提供名称、启用、允许采集源 CIDR、令牌签发/轮换/撤销、接口地址、最后成功采集时间、聚合健康和模板下载。令牌由平台生成至少 256 bit 随机值，仅创建时显示一次，数据库保存哈希；只授予 monitoring:read，不可上传、审批、下载或代办，不使用人的 MFA 会话。首次启用必须有有效来源白名单和令牌；不自动向任何外部地址发送指标。

只开放管理入口，不暴露普通办公/生产门户公共路由。HTTPS 验证证书；Authorization: Bearer 传令牌，禁止 query token。可信入口提供真实来源地址，不信任用户自填 X-Forwarded-For。禁用返回 404，认证失败 401、非许可来源 403、数据服务不可用 503，单来源每分钟最多 12 次，返回 no-store；不得失败时伪造全零快照。监控 GET 只记录独立访问日志，不进入被监控的上传/违规计数，避免循环。

采集链路若需要 HTTP 网络代理，在 Zabbix 模板主机宏配置；企业现有 Zabbix Proxy 是采集组件，不等同于 HTTP 代理，也不等同于云渡发送企业微信消息使用的 Proxy。Zabbix 侧必须可达云渡管理入口；不能因此打通任意生产机器访问。

管理接口新增 GET /api/v1/admin/monitoring/status、POST /api/v1/admin/monitoring/tokens、POST /api/v1/admin/monitoring/tokens/{id}/revoke；配置启停与来源白名单沿用集成版本发布。安全事件接口 GET /api/v1/admin/security-incidents、POST /api/v1/admin/security-incidents/{id}/ack、POST /api/v1/admin/security-incidents/{id}/close。读取按组织权限过滤，关闭仅安全管理员可执行，要求处置说明、expected_version、近期 MFA 和审计；监控令牌无权调用以上管理接口。生产迁移和后台任务须同步新增监控表与聚合模块。

## 8.11 文件违规与超量指标契约

只监控经过云渡的文件交互，无法观察用户绕过平台的拷贝、下载后的执行或文件内容的业务合法性。基础文本规则继续有效，不新增 SQL 语义/CSV 结构检查。分清“违规请求被拒绝”和“已发现违规放行”：前者是防护正常工作的事件，不能直接宣称已泄露；后者为严重事件。

HTTP 响应是顶层 JSON，schema_version=1，所有模板字段必须存在且为非负整数。使用固定字段和低基数指标，不向 Zabbix 输出文件正文、原名、用户名、IP、对象 key、grant 或凭据。具体人员/申请/时间在云渡受权的安全事件及审计页面查询。随文提供 JSON 响应示例，示例时间仅为测试数据，实际接口必须输出真实聚合时间。

表 8–2  文件违规与超量指标契约

| 指标 | 精确定义与告警起点 |
| --- | --- |
| snapshot_valid | 指标窗口已完整建立；健康或资源观测项 |
| snapshot_updated_at | 指标聚合时间；健康或资源观测项 |
| open_policy_breach_incidents | 未关闭的违规放行事件；大于 0 严重告警，保持到事件处理关闭 |
| open_integrity_incidents | 未关闭的文件哈希异常；大于 0 严重告警，保持到事件处理关闭 |
| cross_zone_denied_5m | 近5分钟跨安全域操作被拒绝；达到 3 告警，仅告警不封禁 |
| unauthorized_download_denied_5m | 近5分钟越权下载被拒绝；达到 3 告警，仅告警不封禁 |
| text_denied_5m | 近5分钟文件类型或文本检查不通过；达到 5 告警，仅告警不封禁 |
| size_denied_5m | 近5分钟文件或整单字节超限；达到 5 告警，仅告警不封禁 |
| quota_denied_5m | 近5分钟文件数或用户配额超限；达到 10 告警，仅告警不封禁 |
| resource_busy_5m | 近5分钟传输资源繁忙；达到 30 告警，仅告警不封禁 |
| max_user_upload_attempts_5m | 单用户近5分钟最大上传尝试数；达到 20 告警，仅告警不封禁 |
| max_user_download_starts_5m | 单用户近5分钟最大下载启动数；达到 30 告警，仅告警不封禁 |
| max_user_upload_bytes_1h | 单用户近1小时最大上传字节；达到 1073741824 告警，仅告警不封禁 |
| max_user_download_bytes_1h | 单用户近1小时最大下载字节；达到 2147483648 告警，仅告警不封禁 |
| active_uploads | 全局活跃上传槽位；健康或资源观测项 |
| active_downloads | 全局活跃下载槽位；健康或资源观测项 |
| active_copies | 全局活跃复制槽位；健康或资源观测项 |
| audit_aggregation_lag_seconds | 审计与流量聚合滞后秒数；达到 120 告警，仅告警不封禁 |

窗口统计采用同一个 UTC snapshot 时间 T，5 分钟窗口为 (T−300s,T]，1 小时为 (T−3600s,T]。max_user_* 先按已认证用户跨两个方向合计，再取最大值；其他 *_5m 是全平台窗口总数。不能把同一个滚动窗口值再做 Zabbix sum(5m)，否则重复计数。30 MiB 单文件与 150 MiB 整单上限不变；1/2 GiB 每小时流量仅是初始告警阈值，正常批量工作也可能触发，按实际使用调整。

上传尝试按实际进入上传流程的唯一 attempt 计数，下载次数按唯一 delivery 从未开始进入 STARTED 计数；申请 grant 不算下载，同一幂等重放不重复计数。字节数来自后端实际接收/发送，失败或中断已经经过的字节也计入，不用客户端声明大小或批准文件大小代替，不把 S3 后台复制再次当作用户上传下载。活跃传输每 15 秒提交带传输 ID 和递增序号的累计字节进度，按新旧累计差写入观测增量，结束时补最终差；同序号重试幂等，未收到的尾部进度需明确计量可能滞后，不能承诺网络级零误差。低于平台的代理/WAF 拒绝由企业现有入口监控负责，不能伪称云渡已统计到。

权限/跨域/类型/超限拒绝均产生归一化事件，一个业务尝试按主要拒绝原因计入一类；资源繁忙 429 单独为容量事件，不当作安全违规。未获身份的请求仅计入全局拒绝，不进入伪造用户名的 per-user 统计。仅未结束的 ACTIVE 资源租约计入 active_*，下载尚未启动的预占资源可在平台后台独立查看。

open_policy_breach_incidents 来源于确实观察到“发布/下载启动事实缺少必要批准、本人/目标域授权、大小或必需检查条件”的完整性巡检与发布/下载门禁异常，不由普通拒绝计数推导。open_integrity_incidents 来源于已检测的冻结哈希或目标完整性异常。严重事件一旦建立，按事件指纹去重并保持未关闭状态，不在 5 分钟后自行消失。安全管理员调查、填写处置说明后关闭；确认收到不等于关闭，不能因关掉 Zabbix 告警就解除平台隔离或撤销状态。监控不提供新的自动封禁/放行策略。

在 MySQL 中持久保存监控事件与去重键、传输进度、聚合游标和最近快照。单个有租约的聚合作业每 15 秒从增量事实及最近 1 小时数据更新快照；多实例读取同一快照，重启不把计数归零。窗口必须完整回填，否则 snapshot_valid=0。历史不完整或时钟回拨均标记无效；快照生成失败保留旧 updated_at，不在每次 GET 时刷新该时间掩盖故障。应用启动若有持久快照可继续服务并尽快重建。原始监控事件默认保留 7 天（审计事实按原期限），先完成聚合再分批清理，聚合接口不能每 30 秒全扫全年审计。

MySQL 新增 monitoring_token（token_hash、scope、allowed_cidrs、enabled、expires_at、last_used_at）、monitoring_event（event_id、dedupe_key 唯一、event_type、user_id 可空、direction、bytes_delta、occurred_at、source_id）、transfer_progress（transfer_id/sequence 唯一、cumulative_bytes、reported_at）、monitoring_snapshot（scope 主键、schema_version、window_end、valid、metrics JSON、cursor、updated_at）及 security_incident（fingerprint 唯一、category、severity、status、first/last_seen_at、request_id、ack/closed_by/at、resolution）。监控事件索引 occurred_at/event_type、user_id/occurred_at，快照在事务提交后才对外可见；未授权接口不返回诊断详情。

## 8.12 Zabbix 7.0 模板与联调

随文模板“云渡-Zabbix7.0-HTTP监控模板.json”采用 Zabbix 7.0 导出结构，1 个 HTTP_AGENT 主监控项与 18 个依赖项；依赖项用 JSONPath 提取，主项每 30 秒采集、超时 10 秒、只接受 HTTP 200、禁止重定向、开启 TLS 证书与主机名校验。字段缺失/类型错误或版本不符使主项不支持并产生无数据告警，不使用“失败返回零”的预处理。

主机宏 {$YUNDU.URL} 为云渡 HTTPS 管理入口，{$YUNDU.TOKEN} 必须使用主机级秘密宏，{$YUNDU.HTTP.PROXY} 可为空。其余宏设置违规/流量阈值；不能配置为零或负数。监控历史默认 7 天、趋势 365 天，原始 JSON 仅 1 天。不启用用户级自动发现，避免高基数和人员信息外泄。

连续 3 分钟无有效响应告警；快照与 Zabbix 当前时间偏差超过 120 秒告警；窗口未就绪告警。普通窗口阈值告警在低于阈值持续 3 分钟后恢复；严重事件在云渡事件关闭后恢复。业务告警依赖采集/快照健康，避免数据异常时大量衍生告警；这不代表停采期间没有违规。严重事件持久计数可以在采集恢复后补报，普通窗口事件在长停采后须通过平台审计追溯，不承诺所有告警永不遗漏。

操作顺序：云渡配置集成、生成只读令牌并限制采集源→Zabbix 7.0 导入模板→建立“云渡”主机、绑定模板、配置宏和实际采集节点→验证 Latest data→配置触发器 Action 与接收人员。模板不含实际密码、真实地址或自动通知 Action；告警投递使用企业现有 Zabbix 渠道，优先与云渡自身群通知链路独立，以便云渡故障时仍能报警。

交付当前是接口/模板契约，云渡尚未开发，未在真实 Zabbix 7.0 导入和联调。开发验收必须实际测试正常、401/403/503、超时、缺字段、旧快照、重启、多实例、60 分钟回填、重复事件、超限、恢复及严重事件关闭，不以 JSON 语法通过替代平台导入成功。

# 9 前端 后台与运行保障

## 9.1 信息架构

一级菜单为首页、我的申请、新建交换、我的审批、通知中心、审计中心、系统设置。系统设置下分用户与角色、部门与组、审批人、业务系统、流程中心、方向安全基线、交换通道、集成配置、后台任务、内容清理、群通知投递、Zabbix 监控及审计归档。

首页突出本人草稿、处理中、待审批、可领取数量及最近申请。生产入口默认新建生产到办公，办公入口默认新建办公到生产；目标方向由入口与后端策略决定，不允许用户改 zone 伪装。

## 9.2 页面要求

表 9–1  页面要求

| 页面 | 内容和交互 |
| --- | --- |
| 登录 | 本地账号密码步骤、验证码步骤、错误/等待提示；未通过第二步无业务页面 |
| MFA 绑定与恢复 | 短时二维码、验证码确认、绑定状态、重绑流程，无秘钥长期查看 |
| 我的申请 | 单号、方向、系统、密级、文件量、状态、当前人、剩余时间，过滤和游标分页 |
| 新建与草稿 | 用途/组/系统/工单/方向策略→文件队列→确认提交，未保存离开提醒 |
| 办公上传 | 明显显示 SQL/CSV、编码和大小限制，检查失败显示规则与修复建议 |
| 提交确认 | 字段、文件名/大小/SHA256、匹配的流程版本与实际路径办理人、期限、承诺勾选 |
| 申请详情 | 冻结快照、文件检查项、审批时间线、复制进度、领取和审计，无正文预览 |
| 待办审批 | 当前节点、用途/报告、审核清单、意见、同意/拒绝，不做批量同意 |
| 文件领取 | 仅目标门户本人显示下载按钮，独立显示全部/部分发送完成及期限 |
| 审计 | 必须时间窗，方向/人/单/动作/结果/哈希筛选，授权范围异步导出 |
| 流程中心 | 名称/范围/当前版本/草稿/发布状态，创建、克隆、停用和历史版本 |
| 流程画布 | 添加/连接/删除节点、拖动布局、缩放、撤销重做、自动布局；右侧节点/通知属性，保存草稿 |
| 发布与模拟 | node_id 级错误定位、样例参数模拟、路径/人员/群/@ 预览、版本差异、生效范围和发布确认 |
| 流程运行详情 | 冻结版本图、实际分支、当前节点、ANY/ALL 成员决定、通知状态，不允许编辑运行图 |
| 企业微信群配置 | 群别名、Webhook 秘密、组织/方向范围、Proxy、userid/手机号映射、明确测试 @ 人 |
| 群投递详情 | 节点事件、群、@ 解析、Proxy、ACCEPTED/FAILED/UNKNOWN/SUPPRESSED、错误和重试 |
| 集成配置 | 类型表单、秘密操作、版本差异、测试、发布、健康、禁用影响 |
| Zabbix 监控 | 令牌、采集源白名单、接口与模板、最近采集时间和快照状态；秘密仅创建时展示 |
| 安全事件 | 被拒尝试与严重事件分开，范围内人员/申请关联；确认与关闭分开，关闭必须有处置说明，不提供放行 |
| 后台任务 | 阶段、队龄、租约、attempt、失败原因、合法技术重试，无机器 Agent 管理 |

Ant Design 统一表格、表单、Steps、Timeline、Tag 和 Modal；状态用文字加颜色，不只颜色。同一标签页合并状态请求，活跃处理中页面每 5 秒轮询并加抖动，首页每 10 秒；后台隐藏标签暂停，恢复可见立即刷新，终态停止轮询；不要求 WebSocket。

适配桌面 1366×768 及以上，长表横向滚动；文件名、意见、AI 建议纯文本渲染，不用危险 HTML 插入。401 引导重新登录，409 提示状态变化，上传失败保留成功项。前端不持久化秘密或附件到 localStorage。

## 9.3 节点通知配置矩阵

表 9–2  节点通知配置矩阵

| 事件 | 默认目标和处理 |
| --- | --- |
| NODE_ACTIVATED | 节点绑定群，@ 当前实际办理人；站内同步创建待办 |
| NODE_REASSIGNED | 同节点许可群，@ 新办理人；旧待办提醒停止 |
| NODE_OVERDUE | 只 @ 仍未办理成员，按间隔/最大次数催办，无自动批准 |
| NODE_COMPLETED | 可选群消息，默认不 @all，不替代下一节点进入提醒 |
| REQUEST_REJECTED/CANCELLED | 申请人站内通知，可选授权群简短状态 |
| REQUEST_READY | 申请人，指向目标网络领取入口，不带对象 URL |
| REQUEST_EXPIRED/REVOKED | 申请人，说明已不可领取 |
| SECURITY_QUARANTINED | 授权安全群及人员，不含正文 |
| DELIVERY_FAILED/WORKFLOW_BLOCKED | 运维兜底渠道，避免用故障群渠道通知自身故障 |

节点属性可配置 event、group_binding、Proxy（从群集成继承）、mention_mode、模板版本、发送间隔、最大次数及站内/可选邮件兜底。流程保存只保存规则；校验/模拟不发送；发布只启用规则；实例真正到达节点后才自动投递。

本地与外部状态分离：inbox READ 仅针对明确的用户已读操作，群投递 ACCEPTED 只表示企业微信受理。一次群通知可能 @ 多人，不能用某人已读使全部待办完成。规则定义随流程版本冻结，重试执行前仍叠加全局禁用和当前成员任务状态。

## 9.4 部署与配置

开发 Compose 默认含 MySQL、两个独立 MinIO、Web 应用和两处入口模拟网络；ClamAV 放入可选 antivirus profile，默认不启动。生产优先企业现有受管 MySQL/对象存储，Go Web 单实例起步、应用内后台协程、固定反向代理；双实例作为可选高可用拓扑；仅启用杀毒时部署扫描服务。无 Redis、ClickHouse、Kafka、RabbitMQ 和独立 Agent 服务。

启动自举仅包括 MySQL DSN Secret、加密主密钥/KMS、服务 TLS、可信入口标识/endpoint 白名单、门户 origin 和首次管理员一次性引导。对象存储、代理、通知和模型通过集成页配置，不写死在代码。

业务策略包括方向大小/类型、全局/个人并发、全文编码/文件头规则、TOTP 限流、会话期限、审批提醒、扫描库新鲜度、复制重试、下载 grant/续检、留存和清理批次。涉及硬性边界的设置不能关闭。

健康端点 live 只表示进程活着，ready 检查 MySQL、必要配置、秘密解密和数据面可用性；AI/通知失败单独告警，不必阻断所有业务。危险生产配置应启动失败，不使用假扫描通过或默认 OTP。

## 9.5 指标与日志

结构化日志含时间、level、instance、zone、trace_id、request/job_id、error_code、duration，不含秘密/签名 query/正文。审计与普通日志分开，接入企业现有日志平台。

表 9–3  指标与日志

| 指标 | 初始告警条件 |
| --- | --- |
| API 5xx | 5 分钟超过 2% 且请求量至少 100 |
| 元数据 API P95 | 超过 800ms 持续 5 分钟 |
| MySQL 连接 | 超过 80% 持续 5 分钟，死锁/慢查询独立统计 |
| 可执行任务队龄 | 超过 5 分钟警告，15 分钟严重 |
| 扫描库新鲜度 | 仅杀毒启用时监控；24 小时未成功校验更新状态阻断新的必需扫描，48 小时严重 |
| 哈希异常或恶意文件 | 每事件安全告警，按申请合并重复 |
| 存储使用率 | 80% 警告，90% 严重 |
| 清理积压 | 普通内容失效超过 24 小时仍存在 |
| 审计归档 | 最近成功超过 26 小时 |
| TOTP 登录异常 | 错误/锁定突增、服务器时间偏移超过 30 秒 |
| 企业微信/邮件 | 连续 5 次失败或 15 分钟失败率超过 20% |
| AI 配额 | 80% 提醒，100% 停止新请求 |

指标不以 user_id/file_id 等无限高基数字段作标签，细节在日志。下载统计分授权、启动、发送完成和中断。告警需有企业现有监控兜底，避免企业微信适配器故障导致自己的故障通知也发不出。

## 9.6 恢复与备份

建议初始元数据 RPO 15 分钟、RTO 4 小时，实际由企业备份和 binlog 能力验证。主密钥/TOTP 加密密钥独立备份，不把密钥只放数据库。至少季度演练 MySQL、密钥和对象引用恢复。

数据库恢复后默认冻结发布与下载，撤销会话、challenge 和 grants，对照当前时间及独立审计归档核对撤销/审批/对象版本再解冻。恢复旧备份可能倒退 last_used_step，因此同时阻断 TOTP 登录至少超出当前容差窗口、提升认证恢复 epoch 并按可信当前时间重新建立已消费步基线，不能直接复用恢复前 challenge 或让旧验证码重放。

内容容量按每日上传量乘保留时间乘两侧副本，加失败候选/隔离余量和存储内部冗余分别计算。短期交换正文不默认无限备份，备份内容同样受删除制度约束。

## 9.7 三十人在线的资源与流量预算

本节是开发默认值和部署起点，不是已测性能承诺。30 人在线不等于 30 条持续大文件流。办公到生产 SQL 最大 30 MiB，生产到办公最大 100 MiB；两方向共用全局资源预算，不能按门户各算一份。

表 9–4  三十人在线的资源与流量预算

| 项目 | 开发与部署默认 |
| --- | --- |
| Web 应用 | 1 个 Go 实例，建议 4 vCPU / 8 GiB RAM；不含 MySQL、对象存储和可选 ClamAV |
| MySQL | 优先企业受管实例；独立部署可从 2 vCPU / 4 GiB RAM 起步，SSD，容量按实测增长 |
| 数据库连接池 | 每应用实例 max_open=20、max_idle=5、max_idle_time=5 分钟、max_lifetime=30 分钟；寿命低于数据库或代理连接回收阈值 |
| 文件全局槽位 | 上传 6、下载 6、复制 2；下载每用户最多 2；上传个人限制沿用方向策略 |
| 后台工作并发 | 独立文本检查 2、流程推进 2、群通知 2、维护/归档 1；复制内的目标复查归属于复制槽位 |
| 密码计算 | 每实例最多 4 个 Argon2id 同时执行；排队最多 30、最长 10 秒，超限返回 429，不能降低密码算法强度 |
| 流式内存 | 每流复用 256 KiB 缓冲；S3 multipart 默认 8 MiB 分片、每文件并发 2，不按整单大小预分配内存 |
| 限速 | 单上传/下载流默认最高 5 MiB/s、单复制最高 10 MiB/s，可按实测带宽下调；跨域实际吞吐另测 |
| 请求时间 | 普通 API 最长 30 秒、通常 SQL 最长 3 秒；文件单次传输总时限 30 分钟、无进展 120 秒中止 |
| 文本与租约 | 全文检查默认 60 秒；资源/任务租约 90 秒，每 20 秒续租；租约失效立即取消对应工作 |

慢外部存储不能长期占用数据库连接。所有查询及时 Close rows，事务内禁止 HTTP/S3/AI/通知调用；监控 DB.Stats 的 InUse、WaitCount 和 WaitDuration。短事务申请资源槽位后立即提交，正文流量不持事务。文件处理达到上限时，登录、查询、审批仍由独立请求资源预算服务。

resource_slot 使用 MySQL 固定槽位加短事务租约实现全局上限，不引入 Redis。每次领取递增 fencing_token，完成/释放按 holder 和 token 条件更新，旧执行者不得释放新租约；上传和下载 holder 分别绑定 attempt/grant。无空位的交互请求快速返回 429，后台任务延后 available_at，不先占住工作协程等待。死实例槽位在租约过期后回收；长操作每次续租失败主动停止。全局上限指有效租约数，异常网络下短暂残留 I/O 通过取消和超时收敛。

单实例足以作为本规模容量起点，但存在维护和故障停机窗口。若业务要求高可用，可部署两个相同实例，数据库连接总预算变为最多 40（另留运维余量），全局文件槽位数保持不变。数据库、入口、两侧存储及密钥可用性须一并评估，不能仅加第二个 Web 就宣称全链路高可用。不需要 Kubernetes、微服务或消息中间件。

## 9.8 文件路由 代理与优雅停机

上传 raw PUT 的入口 body limit 按安全域分别为办公 30 MiB、生产 100 MiB；办公 SQL 和 CSV 均由后端按冻结策略执行 30 MiB 限制。JSON 接口独立限制请求体 1 MiB，不能让文件路由通用限制覆盖登录/管理接口。前端 max、后端实际字节限额及代理上限必须用同一配置来源生成并进行边界测试。

Nginx 文件上传路由设置 proxy_request_buffering off，下载路由设置 proxy_buffering off，upstream 使用 HTTP/1.1；关闭文件内容缓存，不启用 request-body 日志。明确 client_body_timeout、proxy_send_timeout、proxy_read_timeout 为无进展 120 秒，Go 文件路由另实施 30 分钟总时限和上下文取消；不能把普通 API 的 30 秒总超时套用到文件流。响应审计只记录字节统计，不缓存完整附件。

默认路径不将正文写入代理临时文件。若现有入口无法关闭缓冲，必须显式指定受控临时目录、最小权限、空间配额与清理策略，并在部署验收中记录；不可使用未说明的共享临时盘。应用临时空间仅用于确有需要的扫描/容器检查，检查完成或取消后清理。

收到停机信号先置 readiness=false，停止领取新任务及新文件流，普通请求有 30 秒收尾；整体优雅退出窗口 120 秒，在此期间继续为活动任务续租。窗口结束取消未完成流，不记录虚假成功。用户可整文件重传/重新领取；后台复制靠持久租约和幂等恢复。单实例维护应在后台明确提示，不能让等待请求无限挂起。

# 10 版本范围与替代方案

表 10–1  文件路由 代理与优雅停机

| 能力 | V1.0 | V1.1 候选 |
| --- | --- | --- |
| 双向交换 | 生产/办公双门户，来源上传目标本人下载 | 第三方开放 API 独立授权 |
| 本地身份 | 密码加 Authenticator TOTP、绑定、重绑、防重放 | AD/LDAP 或其他企业身份按需接入 |
| 上传 | 多文件、整文件重传、方向限额 | 浏览器分片恢复与大文件能力 |
| 办公到生产 | UTF-8 SQL 最大 30 MiB、CSV 最大 30 MiB，全文基础文本准入 | 按独立安全设计扩展结构化文本 |
| 审批 | 可视图编排、互斥分支、SINGLE/ANY/ALL、校验模拟、版本发布停用、节点通知 | 并行分支、循环、复杂委托和 BPMN 导入 |
| 下载 | 本人目标门户、短时 grant、原名、限时重复领取 | 下载次数限制及受控断点下载 |
| 检查 | 强制全文文本规则、SHA256；可选真实病毒扫描，默认关闭 | DLP、CDR、水印 |
| 集成 | 双存储、Proxy、企业微信群机器人 @ 办理人、可选 SMTP、文本 AI | 企业微信自建应用个人通知、更多 provider 和代理协议 |
| 基础设施 | 单体 Web、MySQL、双存储、扫描 | 按实测需要再评估缓存/分析组件 |

第一版不采用独立 Agent，是因为交付动作是浏览器手动领取；不采用 Entra OIDC，是因为已选本地账户和兼容 Authenticator 的验证码；不采用 Redis/ClickHouse，是因为当前规模先由 MySQL 承担共享状态和审计。后续扩展应以实测和明确需求为依据，不能在开发时偷偷增加。

# 11 环境准备与测试验收

## 11.1 上线前置条件

需准备两个门户域名与 TLS、可信网络入口、交换区可访问的双存储固定端点、MySQL 服务和备份、启用杀毒时所需的内部扫描及病毒库更新、Secret 根密钥、首次管理员身份、部门/组/责任人、已发布流程与安全基线、业务系统授权、正式方向限额和留存策略。

企业微信群机器人需内部群、Webhook 秘密、userid 或经核验手机号映射、可用 Proxy 和真实 @ 人测试；V1.0 不需要个人应用通知或自建应用配置；代理需实际目的地白名单；AI 可不启用；审计需独立归档目标和签名/保留配置。TOTP 需服务器时间同步及真实手机扫码验证，不要求微软 Entra 租户或认证云出口。

## 11.2 自动化测试层次

Go 单元测试覆盖状态机、角色/方向授权、审批解析、TOTP 时间步/防重放、文本解码/文件头/大小边界、原名编码和期限。集成测试必须用真实 MySQL 8.4 验证锁、约束和迁移，不用 SQLite 代替。

两套 MinIO/S3 测试覆盖版本固定、复制、目标重读、签名、所有历史版本删除和 multipart 清理。杀毒启用模式结合无害标准病毒测试样本及超限夹具进行真实联调；默认关闭模式必须在无 ClamAV 的环境跑通，且文本检查仍有效；Playwright 覆盖双方向完整业务链。MFA 手机、企业微信及真实网络规则需要独立联调证据。

## 11.3 验收用例

表 11–1  验收用例

| 编号 | 场景 | 必须结果 |
| --- | --- | --- |
| AC01 | 正确密码但未输验证码 | 只能继续 challenge，所有业务 API 拒绝 |
| AC02 | Microsoft Authenticator 真实扫码和登录 | 两步成功才会话，二维码绑定正确 |
| AC03 | 错码、过期码、跨窗口、并发重放 | 有限容差，账号级已消费时间步只能一次成功 |
| AC04 | 多实例和两门户同时认证 | MySQL 一致，无 Redis；Cookie 域隔离 |
| AC05 | 首次激活、密码修改、MFA 恢复 | 未绑定无业务权，恢复无免 MFA 后门，旧会话失效 |
| AC06 | 普通用户/管理员越权下载或改角色 | 后端拒绝，记录必要审计 |
| AC07 | 生产上传中文和同名多文件 | 独立 ID/版本，正确大小和原名 |
| AC08 | 办公上传 UTF-8 文本到生产网页领取 | 完整审批流程、目标复查、仅本人目标门户 |
| AC09 | 已知二进制/容器文件改 sql/csv 后缀 | 文件头或全文编码/控制字节规则拒绝，不只根据后缀放行 |
| AC10 | 仅前 512 bytes 为文本，尾部二进制 | 全文校验拒绝 |
| AC11 | UTF-8 跨块、非法/截断/过长编码 | 合法跨块通过，非法拒绝，不替换修复 |
| AC12 | NUL、非法控制字节与正常中文/换行/制表符 | 非法字节拒绝；正常文本通过，不做脚本关键词或公式拦截 |
| AC13 | CSV 含公式、单列、列不齐或非标准引号 | 只要符合文本和大小规则即可准入，不做语义和 CSV 结构拦截 |
| AC14 | 超过单文件/整单限额与限额内长 SQL 行 | 超过字节限额拒绝；限额内长行通过，不按行长或列数额外限制 |
| AC15 | 并发上传超文件数或总字节配额 | 事务预占有效，不能竞态越过上限 |
| AC16 | 取消/失败重传/刷新上传 | 成功项保留，失败整传，孤儿及 multipart 清理 |
| AC17 | 默认模板缺负责人、申请人自批、职责重合 | 提交/审批拒绝，不跳级 |
| AC18 | 同时同意拒绝取消 | 只有一个合法状态转换，无重复推进 |
| AC19 | 提交后改字段或同 key 写新版本 | 拒绝字段变化，只处理冻结版本 |
| AC20 | 杀毒启用时扫描库过期、服务离线、引擎超限 | 阻断，不把未扫描解释为通过 |
| AC21 | 审批完成后应用宕机 | Outbox 恢复，任务不丢失 |
| AC22 | 复制部分成功、旧租约迟到 | 整单不发布，旧 attempt 不能覆盖新状态 |
| AC23 | 目标哈希不符、纯文本失败或已启用杀毒检出风险 | 隔离，任何文件都不能领取 |
| AC24 | 已批准尚未发布、他人、错误门户、伪造 zone | 全部拒绝正文下载 |
| AC25 | 复制 grant 到其他会话或重复消费 | 拒绝，同 grant 最多启动一次 |
| AC26 | 到期撤销停用与下载竞争 | 新授权即时拒绝，在途 15 秒检查窗口内停止 |
| AC27 | 网关中断或完成但用户未保存 | 正确区分中断/发送完成，不伪报已落地 |
| AC28 | 历史版本、孤儿、delete marker | 精确版本真正删除才记已删除 |
| AC29 | MySQL 审计写失败/数据库断连 | 业务回滚或失败关闭，不先放行后补事实 |
| AC30 | 存储配置变端点/禁用/密钥轮换 | 原对象版本固定，禁用阻断，秘密不回显 |
| AC31 | 代理任意目的地/元数据 IP/DNS 绕过 | 应用与代理 ACL 拒绝 |
| AC32 | 企业微信测试/失败重试 | 仅指定人测试发送、正常受理可追踪，不回滚审批 |
| AC33 | AI 附件外发、敏感级、超额、恶意输出 | 字段白名单拒绝，文本化，不能改授权 |
| AC34 | 审计导出/归档篡改/权限范围 | 防公式注入、签名核验、无越权 |
| AC35 | 恢复旧数据库备份 | 冻结、会话和 challenge 作废、防 TOTP 重放回退 |
| AC36 | 终端无任何平台组件 | 浏览器完成两个方向，无主机注册或自动下发 |
| AC37 | 画布新增审批/条件/通知及会签 | 保存恢复布局与语义，真实路径由配置驱动，无硬编码三级 |
| AC38 | 环、悬空、无默认分支、绕过安全责任 | 发布拒绝并定位节点，模拟不发消息 |
| AC39 | 发布新版本、回滚绑定、停用版本 | 仅新提交使用新绑定，在途实例继续原快照 |
| AC40 | ANY/ALL 并发同意拒绝 | 节点唯一终局、成员取消/聚合正确，不重复激活下节点 |
| AC41 | 节点激活经指定 Proxy 发送群消息 | 真实测试群收到 text 并真实 @ 办理人，站内待办一致 |
| AC42 | 缺 userid/手机号、非群成员、重分配 | 不伪报 @ 成功、不自动 @all；新催办只针对有效成员 |
| AC43 | 多流程共用机器人限流、超时未知结果 | 共享限速、退避、UNKNOWN 明确，不宣称外部 exactly-once |
| AC44 | 已处理节点残留提醒和实例取消 | 排队提醒 SUPPRESSED，在途旧链接显示真实状态 |
| AC45 | Webhook/Proxy 密钥泄漏检查与直连回退 | 全链路脱敏，代理失败不绕过为直连，越域群发布拒绝 |
| AC46 | 管理员代办同意/拒绝 | 原办理人保留、真实操作者及原因留痕，按原节点推进 |
| AC47 | 越范围、自批、职责冲突、重复代办会签席位 | 后端拒绝，不重复计票，不绕过安全检查 |
| AC48 | 原办理人与管理员并发、重复提交、陈旧催办 | 唯一决定、幂等返回、终结任务提醒被抑制 |
| AC49 | V1.0 企业微信配置与验收 | 仅群 Webhook、Proxy 和人员映射即可联调，不要求自建应用凭据 |
| AC50 | 杀毒默认关闭且未部署 ClamAV | 双方向可运行，报告为 SKIPPED_DISABLED；文本/哈希/审批仍必需 |
| AC51 | 杀毒启用后离线及开关版本变化 | 故障阻断，不静默降级；在途按冻结策略，新提交按新策略 |
| AC52 | UTF-8 SQL/CSV 与非法后缀、二进制、非法编码 | 合规文本通过；非法后缀、明确二进制及编码不合格拒绝 |
| AC53 | SQL DDL/DML/注释及变量、TXT/JSON 后缀 | SQL 满足文本规则可交换且不执行；TXT/JSON 拒绝，不套用 CSV 公式规则 |
| AC54 | SQL/CSV 各自 30 MiB 与 30 MiB+1 byte | 两类文件等于上限均通过，超出各类型限额拒绝，代理与后端一致 |
| AC55 | 5 个 30 MiB SQL/CSV（含混合）、6 个文件 | 5 个共 150 MiB 可提交；第 6 个拒绝，每文件与整单配额同时成立 |
| AC56 | 上传/下载满额、grant 未使用或过期 | 不超全局槽位；429 可重试；60 秒未启动下载释放资源 |
| AC57 | 重启、旧租约释放、双实例竞争 | 无永久槽位泄漏，旧 holder 不释放新资源，多实例不翻倍额度 |
| AC58 | 代理缓冲、慢流、停机与浏览器下载 | 无整文件缓存依赖，超时可恢复，浏览器原生下载无 Blob 全量缓存 |
| AC59 | 默认无 ClamAV、群机器人无应用凭据 | 可正常启动并通过全流程，无杀毒库误告警，无应用 Token 请求 |
| AC60 | 登录页、页面标题、门户标识、通知与 MFA 绑定 | 云渡品牌文案一致，标语准确，入口安全域清楚；二维码可由真实手机扫码，@ 人不受更名影响 |
| AC61 | Zabbix 7.0 导入与 HTTPS 采集 | 真实导入成功，1 主项/18 依赖项有值；令牌只读，权限拒绝不泄漏 |
| AC62 | 违规/字节/次数与滚动窗口 | 分类一致，幂等不重复，单用户峰值可定位，不把后台复制计入用户流量 |
| AC63 | 旧快照、503、缺字段、重启 | 无伪零和伪正常时间；无数据/无效窗口告警，多实例聚合不翻倍 |
| AC64 | 严重事件与流量超阈恢复 | 严重事件保持到调查关闭；普通告警连续低于阈值3分钟恢复，不自动封禁或放行 |

## 11.4 性能与运维验收

在记录 CPU、内存、MySQL 配额、两个对象存储性能和跨区带宽的预生产环境验证。默认不启用杀毒和 AI。以 30 人持续混合操作 60 分钟作为正常负载，60 人持续 10 分钟作为短时峰值；100 人压力测试为额外余量测试，不据此增加组件。虚拟用户使用有效独立身份与审批关系，不共享单一管理员账号。

混合场景覆盖登录、5 秒状态轮询、申请列表、审批、管理员代办、群通知与传输。文件数据用真实大小的有效 UTF-8 SQL/CSV；同时跑满 6 上传、6 下载、2 复制槽位，额外请求必须等待/返回可重试 429，不能突破有效租约上限。生产到办公包含 100 MiB 文件，办公到生产覆盖 30 MiB SQL 和 30 MiB CSV。

30 人正常负载下，普通列表 P95 ≤800 ms，审批事务 P95 ≤1 s（不含文件流、外部通知和排队等待），正常业务 API 5xx <0.1%；预期限流 429 与验证 4xx 单独统计。60 人峰值下普通操作 P95 ≤2 s且没有重复审批、授权越权或丢任务。30 人同时首次登录单独测试密码计算排队，报告 P95 和失败率，不能通过降低 Argon2 参数伪造性能。

持续负载下应用 CPU 和连接池占用建议保持低于 70%/80%，不能持续增长到资源上限；这些是调优目标。记录 Go 堆、RSS、GC、DB 连接等待和对象存储错误。将文件从 1 MiB 增大到 30/100 MiB 时，不能出现每个并发请求都缓存完整文件的线性内存膨胀；S3 分片缓冲预算单独核对。任务停止新增后，队列应在对应工作量预计耗时内排空，不永久积压。

不凭 1 Gbps 链路标称值承诺业务吞吐。先分别测源读、目标写、目标重读的基线，再在 2 复制并发下报告完整复制加校验的有效 MiB/s、等待时长及完成时长。30 MiB/100 MiB 传输在部署确认的带宽条件下应在 30 分钟时限内完成；低带宽限速测试能触发明确超时并保留可重试状态。

准备 10 万申请和 100 万审计检查时间窗、分页及索引查询。无前端轮询风暴、无长时间持有文件事务。验证 15 秒下载续检、资源满额、MySQL/对象存储短断连、应用重启和优雅停机；已接受审批不丢失，已撤销文件不能重新领取，陈旧工作不能发布结果。文件过期在授权端实时拒绝，状态清理延迟不超过 60 秒，普通内容在 24 小时清理窗口内删除。

杀毒开启作为独立可选 profile 联调，明确病毒库、资源与失败阻断；默认关闭不得产生扫描服务故障告警。所有指标和服务器配置均为待测目标，验收报告必须记录实测结果、环境和未通过项，禁止写成已经保证或通过。

# 12 工程组织与实施交付

## 12.1 推荐工程目录

yundu/

AGENTS.md

README.md

go.mod  go.sum

cmd/yundu-web/main.go

cmd/yundu-admin/main.go

internal/bootstrap/

internal/identity/       本地密码 TOTP 会话 恢复

internal/organization/   部门 组 角色 候选解析

internal/authorization/  归属 状态 可信方向

internal/requests/       申请和冻结清单

internal/workflow/       图版本 选路 节点 会签 发布

internal/files/          上传及对象版本

internal/checks/         纯文本 病毒 哈希

internal/transfer/       应用内复制与整体发布

internal/downloads/      grant 和流续检

internal/jobs/           MySQL Outbox 租约

internal/lifecycle/      过期 清理 对账

internal/integrations/   配置 版本 测试 绑定

internal/secrets/        信封加密与轮换

internal/notifications/  节点事件 群路由 mention 重试

internal/aiassist/       文字建议和预算

internal/audit/          事件 查询 归档

internal/adapters/      s3 proxy wecom smtp llm clamav

internal/persistence/mysql/

internal/httpapi/

internal/observability/

api/openapi.yaml

migrations/mysql/

web/src/app/  api/  features/  components/

configs/                无秘密示例

deploy/compose/  containers/  network/

tests/unit/  integration/  e2e/  security/  load/

docs/                   需求 实施 验收 ADR 运维

一个 Go module、一套前端应用、一套迁移及发行版本。yundu-admin 是部署/恢复工具，不是终端 Agent。领域状态集中在服务事务内修改，HTTP handler、适配器和后台协程不得绕开状态机散写。

## 12.2 开发阶段

表 12–1  开发阶段

| 阶段 | 内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 工程、配置 schema、MySQL 迁移、双存储开发环境、OpenAPI | 可启动、健康检查、无危险生产默认值 |
| M1 | 本地账号、Argon2id、TOTP 绑定登录恢复、MySQL 会话 | 手机真实扫码和并发防重放测试 |
| M2 | 组织/RBAC、可信入口、集成和 SecretStore、双存储代理 | 页面配置与真实权限测试 |
| M3 | 双方向申请、多文件上传、版本/哈希、配额 | 原名与并发容量测试 |
| M4 | 全文文本检查、可选杀毒开关及真实扫描、冻结报告 | 伪后缀/尾部二进制/编码边界通过验收 |
| M5 | 流程画布、图校验/模拟/发布、条件/会签、拒绝取消、职责分离 | 默认流程与自定义分支/会签真实操作、发布隔离及并发事务测试 |
| M6 | 内置复制、租约、目标全文/哈希复查及按开关杀毒、整体发布 | 重启/断网/部分成功可恢复 |
| M7 | 本人目标门户下载、短时授权、原名、过期清理 | 双方向端到端及越权/撤销测试 |
| M8 | 审计归档、通知、企业微信/SMTP、后台完善 | 可追溯、真实集成联调记录 |
| M9 | 可选 AI、配额、安全/性能/恢复联调与交付 | AC01～AC64 证据及运行手册 |

每阶段同时提供最小可操作页面、真实 API 和必要测试，不先做一套静态演示再把安全留最后。没有企业凭据时用明确隔离的 fake 完成接口测试并记录待联调项，不能把 fake 结果称为真实发送/扫描能力。

## 12.3 Codex 实施说明

以本 Word 文档为需求主输入，先建立 AGENTS.md、OpenAPI、MySQL 迁移和实施计划，再按 M0～M9 推进。AGENTS.md 记录稳定工程约束及验证命令，完整需求保留单一权威版本；相关机制可参考 S10。

必须保留纯 Web、双方向独立准入、本地密码加 Authenticator TOTP、已发布安全基线的职责分离、精确对象版本、全量发布、本人目标域下载和独立审计归档。不要实现终端 Agent、自动执行、强制 Entra 登录、Redis、ClickHouse 或微服务。

不得为让演示通过而增加万能验证码、假扫描通过、管理员下载、前端单独授权、静默换对象版本、忽略文本检查或放宽跨网路由。V1.1 扩展另立 ADR，不能擅自增加。

最终交付源码、锁定依赖、完整 MySQL 迁移/测试 seed、OpenAPI、开发部署环境、生产配置模板、适配器契约测试、AC 验收证据、容量/安全测试报告、密钥/数据库恢复手册、内容清理和集成运维手册。企业环境未配置项需列出，不能宣称已经完成生产上线。

## 12.4 参考资料

S1 Microsoft Authenticator 添加账户说明，支持其他账户验证方式。

查看官方资料

S2 RFC 6238 时间型一次性密码算法。本文具体密码、限流及恢复阈值是项目设计参数。

查看官方资料

S3 OWASP Password Storage Cheat Sheet，用于密码哈希和秘密保护原则。

查看官方资料

S4 OWASP File Upload Cheat Sheet，用于文件扩展名、类型、内容和存储的分层检查原则。

查看官方资料

S5 Unicode UTF 与 BOM FAQ，用于编码合法性和 BOM 语义。

查看官方资料

S6 Amazon S3 Presigned URL 说明，用于短期链接的持有者与到期行为。

查看官方资料

S7 Amazon S3 GetObject，用于精确 versionId 和下载响应头参数。

查看官方资料

S8 MySQL 8.4 Locking Reads，用于事务锁与 SKIP LOCKED 队列领取。

查看官方资料

S9 企业微信自建应用消息接口，仅用于可选个人应用通知，对接时验证企业权限和错误码。

查看官方资料

S10 OpenAI AGENTS.md 项目约束说明。工程结构和阶段划分为本项目设计。

查看官方资料

S11 腾讯云官方企业微信群接收通知说明，支持提醒群成员并说明每机器人每分钟 20 条限制。

查看官方资料

S12 企业微信群机器人官方接口入口，用于 Webhook text 和 mention 字段对接；实际企业群能力及参数应在开发联调时固定契约。

查看官方资料

S13 Go 标准库 UTF-8 校验

查看官方资料

S14 Go 标准库 CSV 解析

查看官方资料

S15 Go 数据库连接池与统计

查看官方资料

S16 Nginx 请求与响应缓冲

查看官方资料

## 12.5 开发交接与完成定义

以本定稿为唯一需求基线，早期版本仅作为讨论历史。产品正式名称为“云渡文件交换平台”，标语为“生产与办公网络文件交换及审批”，所有品牌展示遵循第 1.3 节。第一版必须是 Go 模块化单体加 React/TypeScript/Ant Design，MySQL 持久化，独立双对象存储和内置后台任务；不得引入终端 Agent、Redis、ClickHouse 或额外微服务。约 30 人在线，资源起点与验收按第 9.7 和 11.4 节执行。

办公到生产只接受 SQL/CSV，SQL 最大 30 MiB、CSV 最大 30 MiB、每单最多 5 个且不超过 150 MiB。全文 UTF-8/控制字节/已知二进制格式/字节配额检查始终启用；不做 SQL 语义或语法审查，不校验 CSV 列数或公式，不执行文件。杀毒默认关闭且显式记录未扫描，后续启用按冻结策略执行。

实现可视化流程编排与版本发布、实际节点执行、管理员代办审计，以及企业微信群机器人通过所选 Proxy @ 当前处理人；不实现自建应用个人消息。登录采用本地密码加 Microsoft Authenticator TOTP，不要求 Entra/OIDC。

先将文档中的表字段缩写展开为统一的 OpenAPI 和迁移定义，尤其统一 *_at 时间列、状态枚举、required 检查项、资源租约及代办 actor 字段。JSON/SQL/文件字节均有独立限额。按 M0～M9 实施，每阶段完成真实功能与对应验证后继续，不以静态页面、假成功响应、虚构扫描和占位通知作为交付。

代码交付时附可启动环境、迁移与种子数据、配置手册、账号首次激活说明、真实群 @ 联调记录、AC01～AC64 验收矩阵、30/60 人压测结果及故障恢复报告。缺少真实企业配置的集成必须明确标为待联调，不宣称已经完成上线；可选功能的关闭状态应可独立正常运行。

S17 Zabbix 7.0 模板导入结构

查看官方资料

S18 Zabbix 7.0 官方 HTTP 模板结构参考

查看官方资料